okr. Český Krumlov, Český Krumlov, klášterní kostel Božího těla a Panny Marie Bolestné

Vlastník :  Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Oltář sv. Aloise, ÚSKP rej.č. 33-2255

Popis: Dřevo, truhlářská, řezbářská a štafířská práce, 2. polovina 18. století, Čechy; průměrný oltářní celek doplňující výzdobu presbytáře

Menza oltáře tumbového tvaru (polychromie černá, sporadicky žilkování). V ose oválný znak minoritů: po obvodu oválu obláčky, uprostřed kříž, který přetínají dvě zkřížené ruce – sv. Františka v hnědém rukávu a odhalená ruka Kristova, obě se stigmaty. Predela dekorována obdélnou kazetou (zelené mramorování), po obvodu postříbřená zaoblená lišta, zbytek plochy červené mramorování s poškozeným povrchem (krusty).  Na predele osazen obraz v kasulovém rámu, olejomalba na plátně. Rám patrně přebronzován, široký s vnitřní řezbou, nástavec rámu z prolamované řezby boltců, úponů a květů. Po stranách obrazu drobné dřevěné polychromované plastiky: vlevo sv. Václav (52 cm) s korouhví a štítem s orlicí, vpravo sv. Vít (49 cm) s – chybí atribut.

Obraz: sv. Alois, olejomalba na plátně,  rozměr: 83 x 69 cm, s rámem 99 x 85 cm, 2. polovina 18. století, autor neurčen, Čechy – polopostava sv. Aloise jako mladého jezuity, přes pravou ruku s křížkem přehozena světlá drapérie,  na stole lilie, lebka na notovém papíře, koruna, důtky, kniha. Nad vším vznášející se andílčí hlavičky.

Stav památky: Celek celoplošně zašpiněný, mírně napadeno dřevokazným hmyzem, lokální oprýskání polychromie, drobné úlomky prvků (u plastik prsty), obraz – zakalený lak, malba zkrakelovaná.

Degradace stářím a nevhodnými klimatickými podmínkami.

Navrhované zásahy:

Oltářní architektura:

- Ošetření stupně – čištění, revize konstrukce, nátěr

- Architekturu oltáře restaurovat na místě,  informativní sondážní  průzkum , upevnění uvolněné polychromie, vyčištění od prachu a špíny, event. truhlářské vyspravení – revize úchytů a spojů,  doplnění chybějících ulámaných prvků (respektovat původní řemeslné zpracování), sanace a petrifikace  – preventivní nátěr proti dřevokaznému hmyzu a zpevnění dřevní hmoty,  rehabilitace stávající povrchové úpravy oltáře:  šetrné zeslabení až sejmutí lakové vrstvy,  vyspravení defektů v polychromii, revize podkladu, lokální tmelení a  retušování, závěrečná konzervace s ohledem na klimatické podmínky místa umístění oltáře

- Demontáž, čištění a petrifikace plastik sv. Václava a sv. Víta, sanace, případně petrifikace, revize stávající povrchové úpravy, drobné dořezby (respektovat původní řemeslné zpracování), retuš . Montáž.

- Vyčištění rámu obrazu,  ošetření proti dřevokaznému hmyzu, eventuální lokální doplnění  zlacení,  revize zdobných řezeb – úchyty.

Obraz:

- Demontáž. Revize napínacího rámu a preventivní ošetření proti dřevokaznému hmyzu.

- Upevnění barevné vrstvy před odpadáváním, prvotní čištění.

- Rentoaláž voskopryskyřičnou hmotou, sondážní průzkum, snímání nečistot, zeslabení až sejmutí lakové vrstvy, event. revize druhotných zásahů, tmelení defektů, zcelující lokální retušování, závěrečná konzervace s ohledem na klimatické podmínky místa umístění. Montáž včetně rámu.

Vyjádření organizace památkové péče:

Práce musí provádět restaurátor s příslušným povolení MK ČR. Restaurátorské postupy musí být reversibilní. Restaurátor je povinen zachovat všechny stávající popisky a signace, eventuálně zajistit jejich zdokumentování a přenesení. Práce bude průběžně konzultována se zástupcem NPÚ ú.o.p. České Budějovice, vlastníkem a výkonným orgánem st.památkové péče (zahájení, průběh, ukončení). V případě, že v průběhu prací budou zjištěny nové skutečnosti, které by měly vliv na stanovený rozsah prací nebo přinesly nutnost zásahů do autentických hodnot, bude o těchto skutečnostech co nejdříve informován zástupce NPÚ ú.o.p ČB, vlastník a výkonný orgán státní památkové péče.

U závěrečné předávky prací bude do archivu NPÚ ú.o.p. ČB předáno 1 paré restaurátorské zprávy obsahující podrobný soupis použitého materiálu a popis technologie všech zásahů (včetně fotodokumentace postupu práce, viditelného na celku i detailech). Restaurátorská  zpráva  musí  splňovat požadavky dané zákonem  č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. Bez vyhotovení a předání restaurátorské zprávy nebude práce odborně převzata.

Předpokládaný výsledek včetně požadavků prezentace:

Rehabilitace a záchrana mobiliáře, který je nezbytnou součástí výše uvedeného klášterního kostela. Mobiliář je převážně barokní. Stávající restaurování bočního oltáře sv. Aloise koncepčně navazuje na restaurování ostatních oltářů v tomto kostele, tzn. jedná se o rehabilitaci poslední povrchové úpravy včetně pokovovaných řezeb.

Odhadní cena : cca 180 000,- Kč/ (z toho obraz cca 18 000,-Kč, sošky 30 000,-Kč)

Vypracoval: Mgr. D. Geršlová, 08/2014

okr. Český Krumlov, Český Krumlov, klášterní kostel Božího těla a Panny Marie Bolestné

Vlastník : Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Hlavní  oltář  Panny Marie -  ÚSKP rej.č. 33-2254

Popis: Dřevo, kovové součásti, truhlářská, řezbářská a štafířská práce (zlacení, stříbření s washgoldem?. Bronz), kovářská práce (panty, zámky, zdobné kování), cca 7,5m x 6 m, architektura kolem r. 1679,  autor: dvorský truhlář V. Khienmüller (za 140 Zl.),  sochy, andělé a andílčí hlavičky: Johann Wörath (1679), 2. třetina 17. století, Čechy, hornorakouský vliv. Nápis: Ren.-1891

Menza tumbového tvaru., černá polychromie, v ose zlacená kartuš se znakem minoritů – překřížení dvou rukou (sv. Františka a Krista) a křížem uprostřed, hrany menzy dekorovány zlacenou řezbou. Predela odstupňovaná s vertikálně položenými zdobnými kazetami s geometrickou zlacenou řezbou a okřídlenými andílčími hlavičkami. Tabernákl šestiboký, hranolový, na rozích na soklech sloupky s hladkým dříkem a zdobnou hlavicí, uprostřed skříňky dvířka pojatá jako nika s mušlí v konše, spodní část vyplněna nalepeným tiskem s textem Gloria excelsis…. Na podstavci v nice umístěn zlacený kříž s Ukřižovaným, kříž  zasazen do zeměkoule obtočené hadem. Ve vrcholu svatostánku dřevěná polychromovaná plastika Krista Vítězného. Řada řezeb pokovována bronzem. Retabulum sloupové,  sloupy nesou kladí vybíhající po stranách do segmentového zaoblení, v ploše okřídlené  hlavičky andílků. Hlavní římsa široká, profilovaná. Nad patami sloupů akantová zlacená řezba, u pat vnitřních sloupů letící andělé, zdobnost pokračuje dalšími akanty v cca v 1/3 výšky a závěr sloupů tvoří zlacené kompozitní hlavice.  V mělkých nikách mezi sloupy umístěny polychromované plastiky světců: vlevo sv. František z Assisi, vpravo sv. Antonín Paduánský s Ježíškem v náručí.  Po stranách architektury branky vedoucí za oltář – dveře zdobeny vykrajovanými kazetami, které jsou lemovány po obvodu vrubovanou lištou, v horní části dveří akanty, kolem kazet zlacená boltcová řezba.  Na římse branek na podstavcích polychromované plastiky světců: vlevo sv. Petr, vpravo sv. Pavel, za nimi monumentální boltcová zlacená řezba.  Ve vrcholu postranního segmentového kládí stojí  na podstavci plastiky světců: vlevo sv. Ambrož, vpravo sv. Augustin, u nohou putti (2 x 2ks). Nástavec obdélného tvaru s rozeklaným kládím, po stranách sloupy s hladkým dříkem se zlacenými patkami, akantovými listy a kompozitní zlacenými hlavicemi a boltcovou zlacenou řezbou ze strany. Po stranách kládí s dekorem zlacených volut stojící postavičky andílků (2 ks), uprostřed na podstavci s akantovou a vegetabilní řezbou polychromovaná plastika Archanděla Michaela s mečem, u nohou svíjející se postava přemoženého ďábla. Celá architektura zdobena drobnými zlaceným řezbami, vyřezávanými a zlacenými perlovci, volutovým ornamentem,  rozetami... Ve středu hlavní římsy  v kartuši s korunou  erby: Eggenbergů a Schwarzenbergů (JanKristián I. z Eggenb. a Marie Arnoštka, rozená ze Schwarzenberga). Záda oltáře – zdobné kování, staré rozvody elektřiny.  Nápis: LAUDETUR SANCTISSIMUM SACRAMENTUM (Ať je chválena Nejsvětější Svátost)

Hlavní oltářní obraz Sv. František před Kristem a Pannou Marií : olejomalba na plátně, cca 250 x 150 cm, autor: patrně M. Leitner,  přemalby  z 2. poloviny 19. století, Čechy. V otevřené krajině klečí sv. František před Pannou Marií a Kristem trůnícím na oblaku. Světec oděn do černého mnišského roucha, Kristus zahalen do červeného pláště a P. Marie v typických červených šatech a modrém plášti.  Nad jejich postavami vznášející se andělé se stuhami a věncem z bílých růží. Vpravo kontura sakrální stavby s klečící postavou a vznášející se Madonou s Ježíškem v náručí. Zasazeno  do zlaceného rámu profilovaného rámu. Přemalby. Do pol. 18. století zde byl umístěn kvalitní barokní obraz Zvěstování Panny Marie od neznámého autora.

Nástavec – obraz Boha Otce: olejomalba na plátně, 100 x 150 cm, patrně 2. polovina 18. století, Čechy. Bůh Otec sedí na trůnu z obláčků, v rozevlátém rouchu a zdviženou rukou k žehnání, v druhé ruce žezlo.  Okolo v záři vznášející se andělé. Zasazeno do zlaceného obdélného rámu s vykrojenými rohy v horní části. Zlacený profilovaný rám s řezbou listovce.

Stav památky: Celoplošně zašlé, zaprášené, napadeno dřevokazným hmyzem, pokryto vrstvou zakalené lakové vrstvy, lokálně polychromie a pokovování zkrakelované, lokální ztráta barevné vrstvy, lokální uvolnění spojů a úchytů, drobné úlomky řezeb, lokálně oprýskané zlacení. Přemalby.

Obrazy: Celoplošně pokryto vrstvou zakaleného laku, zašlé, zašpiněné, uvolněné z napínacího rámu, lokální krakeláž, větší či menší tendence barevné vrstvy odpadávat od podkladu.

Degradace stářím a nevhodnými klimatickými podmínkami

Navrhované zásahy:

Architektura oltáře včetně plastik a řezeb:

- Architektura oltáře bude restaurována na místě, demontáž řezeb, figurálních plastik, andílčích hlaviček, svatostánku, rámu obrazů.

- Bude rehabilitována stávající povrchová úprava.

- Celoplošné upevnění stávající polychromie. Sondážní mechanický restaurátorský průzkum. Truhlářské vyspravení konstrukce, revize úchytů a spojů, dořezby ulámaných a chybějících prvků (respektovat původní řemeslné zpracování)

- Vyčištění textilie uvnitř svatostánku.

- Čištění, zeslabení až sejmutí lakové vrstvy, sanace, petrifikace dle nutnosti stavu ztrouchnivění dřeva, revize podkladu, lokální tmelení, napodobivé lokální retušování.

- Závěrečná konzervace s ohledem na klimatické podmínky v místě umístění oltáře.

- Ozáření svatostánku paprsky gama , další postup zásahů viz. architektura.

- Vyčištění zlacení, lokální drobné doplnění u poškozených míst (vizuální sjednocení s originálem). Zejména ve spodní partii oltáře (menza a svatostánek) je část řezeb „přebronzováná“ a povrch zčernalý. U svatostánku (jako u nejposvátnějšího místa v kostele) budou bronzové přetěry sejmuty a nahrazeny plátkovým zlatem (mat, lesk), které bude v konečném vyznění zpatinováno (s ohledem na celkové vyznění). U ostatních přebronzovaných  ploch na oltáři bude toto pokovování zachováno, vyčištěno  a  pro „oživení“ barevnosti budou některé plochy (hrany, vystupující části) lokálně vyretušovány , s tím, že bude respektován okolní povrch (konzultace a upřesnění v rámci kontrolních dnů).

- Zpětná montáž.

- Ošetření stupňů, revize spojů a úchytů.

Obrazy:

- Demontáž, upevnění barevné vrstvy před odpadáváním

- Restaurátorský  průzkum.

- Revize napínacího rámu, preventivní napuštění proti dřevokaznému hmyzu.

- Rentoaláž voskopryskyřičnou směsí na novou plátěnou podložku, zeslabení až sejmutí starých laků, event. sejmutí přemaleb, revize předcházejících zásahů (konzultace se zástupcem NPÚ)

- Lokální tmelení, napodobivé retušování, závěrečná konzervace s ohledem na klimatické podmínky v místě uložení.

- Zpětná montáž.

Vyjádření organizace památkové péče:

Práce musí provádět restaurátor s příslušným povolení MK ČR. Restaurátorské postupy musí být reversibilní. Restaurátor je povinen zachovat všechny stávající popisky a signace, eventuálně zajistit jejich zdokumentování a přenesení. Práce bude průběžně konzultována se zástupcem NPÚ ú.o.p. České Budějovice (zahájení, průběh, ukončení). V případě, že v průběhu prací budou zjištěny nové skutečnosti, které by měly vliv na stanovený rozsah prací nebo přinesly nutnost zásahů do autentických hodnot, bude o těchto skutečnostech co nejdříve informován zástupce NPÚ ú.o.p ČB, vlastník a výkonný orgán státní památkové péče.

U předávky prací bude do archivu NPÚ ú.o.p. ČB předáno 1 paré restaurátorské zprávy obsahující podrobný soupis použitého materiálu a popis technologie všech zásahů (včetně fotodokumentace postupu práce, viditelného na celku i detailech). Restaurátorská  zpráva  musí  splňovat požadavky dané zákonem  č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. Bez vyhotovení  a předání restaurátorské zprávy nebude akce převzata.

Předpokládaný výsledek včetně požadavků prezentace:

Rehabilitace a záchrana mobiliáře, který je nezbytnou součástí výše uvedeného klášterního kostela. Mobiliář je převážně barokní. Stávající restaurování hlavního oltáře Panny Marie koncepčně navazuje na restaurování ostatních oltářů v tomto kostele, tzn. jedná se o rehabilitaci poslední povrchové úpravy včetně části pokovovaných řezeb.

Odhadní cena: 1 600 000,-Kč, z toho obrazy cca 200 000,-Kč

Vypracovala: Mgr. Dagmar Geršlová, 08/2014

okr. Český Krumlov, Český Krumlov, klášterní kostel Božího těla a Panny Marie Bolestné

Vlastník :  Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Boční oltář sv. Františka – ÚSKP 33- 2259

Popis: Dřevo, truhlářská, řezbářská a štafířská práce, cca 4,5 x 2,3m, polovina 18. století (1741) – obnovení oltáře arcibratrstvem sv. Františka, provenience: střední Evropa. Obrazy: hlavní oltářní obraz: Stigmatizace sv. Františka, 200cm x 80 cm, (patrně 1641) a oválný obraz v nástavci s vyobrazením Sv. Kláry (18. století?)

Menza stupňovitá, obložení zděné menzy dřevěným krytem, celoplošně mramorované. Predela zdobená vykrajovanými kazetami. Tabernákl chybí, místo něj skříňka (bývalý svatostánek bez dvířek). Retabulum portálové, kladí segmentově klenuté a stupňovitě zalamované, s klenákem se zlaceným akantový ornamentem v ose. Po stranách portálového retabula na podstavcích sloupy s tordovanými dříky, zlacenými patkami a korintskými hlavicemi. Plocha podstavců vyplněna horizontálními kazetami s plastickým lištovým zlaceným vykrajovaným lemováním. Z obou stran kladí sedící andílci (2ks), ten vlevo s houbou (předmětem Kristova mučení). Architektura lemována ze stran závěsem ze subtilní zlacené řezby akantových listů a stylizovaných květů a úponů. Nástavec konkávně vykrojený a prolomený, v horní partii vybíhající do trojúhelníkového vrcholu se zlacenou vějířovitou řezbou, pilastry nástavce vyplněny kazetovou řezbou. Ve vrcholu paprsky s kruhovým středem (s písmeny?) Po obvodu nástavce umístěny čtyři putti (inkarnát, zlacené roušky a křídla), ze strany oválného obrazu okřídlené andílčí hlavičky(2ks)

Hlavní oltářní obraz: obraz Stigmace sv. Františka je zasazen zlaceného bohatě vyřezávaného rámu s ornamentální řezbou listovce, tvar rámu je v dolní i horní části půlkruhově zaoblen. Olejomalba na plátěné podložce, 200 x 80 cm, patrně polovina 17. století, autor: neuveden, střední Evropa. Vyobrazení stigmace sv. Františka – napravo od světce, který je oděn do černé sutany, se vznáší ukřižovaný seraf s šesti křídly (vtiskl mu vidět znamení ukřižování).  Z ran serafa vedou krvavé paprsčité přímky do ran světce. Okolo sv. Františka andělé (zatloukají hřeby do nohou a rukou, vlevo anděl s kopím bodajícím do boku světce).

Obraz z nástavce – Sv. Klára: oválný obraz v nástavci zasazen do zlaceného vyřezávaného rámu, olejomalba na plátně, patrně 18, autor neuveden, patrně 18, století, střední Evropa. Polopostava abatyše s berlou a monstrancí s hostií, zakladatelka řádu sv. Kláry (ženská větev františkánů tzv. klarisek).

Kvalitní barokní oltář.

Stav památky: Celoplošně zašlé, zaprášené, napadeno dřevokazným hmyzem, pokryto vrstvou zakalené lakové vrstvy, lokálně polychromie zkrakelovaná, sedřená, lokální uvolnění spojů a úchytů, drobné úlomky řezeb, lokálně oprýskané zlacení. Přemalby.

Obrazy: Celoplošně pokryto vrstvou zakaleného laku, zašlé, zašpiněné, uvolněné z napínacího rámu, lokální krakeláž, větší či menší tendence barevné vrstvy odpadávat od podkladu.

Degradace stářím a nevhodnými klimatickými podmínkami

Navrhované zásahy:

Architektura oltáře včetně plastik a řezeb:

- Architektura oltáře bude restaurována na místě, demontáž řezeb, figurálních plastik, andílčích hlaviček, rámů obrazů.

- Bude rehabilitována stávající povrchová úprava.

- Celoplošné upevnění stávající polychromie. Informační restaurátorský průzkum (mechanický).

- Truhlářské vyspravení konstrukce, revize úchytů a spojů, dořezby ulámaných a chybějících prvků (respektovat řemeslné rukopis).  Čištění, zeslabení až sejmutí lakové vrstvy, sanace, petrifikace dle nutnosti stavu ztrouchnivění dřeva, revize podkladu, lokální tmelení, napodobivé lokální retušování.

- Zachování plechových vysprávek.

- Závěrečná konzervace s ohledem na klimatické podmínky v kostele.

- U řezeb vyčištění zlacení a inkarnátů, revize podkladu, lokální drobné doplnění zlacení u poškozených míst (vizuální sjednocení s celkem),  drobná retuš a závěrečná konzervace inkarnátů.

- Zpětná montáž odejmutých řezeb.

- Ošetření stupňů, revize spojů a úchytů.

Obrazy:

- Demontáž, upevnění barevné vrstvy před odpadáváním

- Restaurátorský průzkum.

- Revize napínacího rámu, preventivní napuštění proti dřevokaznému hmyzu.

- Rentoaláž voskopryskyřičnou směsí na novou plátěnou podložku, zeslabení až sejmutí starých laků, event. sejmutí přemaleb, revize předcházejících zásahů (konzultovat se zástupcem NPÚ).

- Lokální tmelení, napodobivé retušování, závěrečná konzervace s ohledem na klimatické podmínky v kostele.

- Zpětná montáž.

Vyjádření organizace památkové péče:

Práce musí provádět restaurátor s příslušným povolení MK ČR. Restaurátorské postupy musí být reversibilní. Restaurátor je povinen zachovat všechny stávající popisky a signace, eventuálně zajistit jejich zdokumentování a př,enesení. Práce bude průběžně konzultována se zástupcem NPÚ ú.o.p. České Budějovice (zahájení, průběh, ukončení). V případě, že v průběhu prací budou zjištěny nové skutečnosti, které by měly vliv na stanovený rozsah prací nebo přinesly nutnost rozsáhlejších zásahů do autentických hodnot, bude o těchto skutečnostech co nejdříve informován zástupce NPÚ ú.o.p ČB. U předávky práce bude do archivu NPÚ ú.o.p. ČB předáno 1 paré restaurátorské zprávy obsahující podrobný soupis použitého materiálu a popis technologie všech zásahů (včetně fotodokumentace postupu práce, viditelného na celku i detailech). Restaurátorská  zpráva  musí  splňovat požadavky dané zákonem  č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. Bez vyhotovení a předání restaurátorské zprávy nebude akce převzata.

Předpokládaný výsledek včetně požadavků prezentace:

Rehabilitace a záchrana mobiliáře, který je nezbytnou součástí výše uvedeného klášterního kostela. Mobiliář je převážně barokní. Stávající restaurování bočního oltáře sv. Františka z Assisi koncepčně navazuje na restaurování ostatních oltářů v tomto kostele, tzn. jedná se o rehabilitaci poslední povrchové úpravy včetně pokovovaných řezeb

Odhadnutá cena: 400 000,-Kč včetně obrazů (cca 100 000,-Kč)

Vypracovala: Mgr. Dagmar Geršlová, 08/2014

okr. Český Krumlov, Český Krumlov, klášterní kostel Božího těla a Panny Marie Bolestné

Vlastník :  Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Boční oltář Korunování Panny Marie

ÚSKP rej.č. 33- 2258

Popis: Dřevo, truhlářská, řezbářská a štafířská práce, cca 5m x 2.8m, 2. polovina 17. století, další obnova (dle záznamu na boku predely) - „Renv. L. Schönbauer, 1886  20/11“, autor neurčen, střední Evropa

Menza tumbového tvaru, celoplošné mramorování, dřevo kopíruje a kryje gotickou zděnou menzu (1350), po obvodu horní římsy háčky na textilní závěs. Plocha predely vyplněna oválnou kartuší se zdobným širokým rámem s řezbou perlovce a volut. Tabernákl chybí. Retabulum edikulové, kladí rozeklané, široká římsa ve středu segmentově klenutá. V nice plastiky s  výjevem Korunování Panny Marie. Na obláčku klečící P. Marie (cca 80cm),  plášť seskládán do hustých vertikálních záhybů a mělkých záhybů horizontálních, prostovlasá, s rouškou v týlu, ruce sepjaté k modlitbě, u nohou andílčí hlavičky.Pannu Marii korunuje Nejsvětější trojice - nalevo Kristus s žezlem, vpravo Bůh Otec  se zeměkoulí, oba přidržují korunu nad hlavou světice – nad všemi Duch svatý v podobě holubice. Pozadí niky modrá polychromie. Půlkruhový rám niky lemuje v horní části zlacená řezba seskupených obláčků s  hlavičkami andílků (4ks). Pozadí niky modrá polychromie. Niku lemují do dvou třetin sdružené pilastry se stylizovanými zlacenými  hlavicemi, na které je nasazen vykrajovaný půlkruhový rám s ornamentální vegetabilní a perlovcovou řezbou, ze strany je k pilastru přichycena andílčí hlavička s křídly.. Po stranách oltáře mělké niky s mušlí v konše, v nich stojí plastiky světců: vlevo světec (160cm) ve zlatém rouchu s berlou, knihou a nádobkou s hadem - sv. Benedikt, vpravo mladý bezvousý světec (160 cm) a patrně sv. Bernard (?)ve zlatém rouchu s knihou a křížem v ruce. Podstavce pod plastikami jsou zdobené zlacenou  vegetabilní a volutovou řezbou, nad plastikami andílčí hlavička. K vnějším stranám retabula přichyceny dekorativní girlandy. Nástavec obdélného tvaru s širokou odstupňovanou římsou s řezbou listovce a perlovce, po stranách konzoly s akantovými listy a perlovcem. Po stranách sedící andělé(2 ks)  se sepjatýma rukama. Ve vrcholu nástavce na bohatě vyřezávaném podstavci plastika sv. Jana Evangelisty s pohárem v ruce (vypil pohár s jeden jako zkouška síly jeho víry).  Vedle vrcholového podstavce dekorativní vázy se stylizovanou kyticí květů, vpravo chybí (stísněný prostor).

Kvalitní řezbářská práce barokního období přesahující uměleckou kvalitou hranice regionu.

V nástavci patrně novodobý obraz (olejomalba na plátně, patrně 19. století) -  Řeholnice a Kristus s Bolestným srdcem - klečící řeholnice (sv. Klára?), před ní rozevřená kniha, ruce sepjaté, tvář obrácenou ke Kristu, stojícím před ní na stupních.  Kristus ukazuje na své srdce probodnuté šípy a na knihu. Za ním vznášející se monstrance.

Na místě svatostánku obraz s motivem Sv. Anna vyučuje P. Marii (88 cm x 78cm,vyřezávaný nástavec 30cm x 100cm) v rokokovém rámu se zlaceným rokajovým nástavcem, vnitřní lišta rámu rovněž ornamentální, patrně 18. století, autor neznámý, Čechy?.Obraz adjustován, sklo prasklé.

Stav památky: Celoplošně zašlé, zaprášené, napadeno dřevokazným hmyzem, pokryto vrstvou zakalené lakové vrstvy, lokálně polychromie zkrakelovaná, sedřená, lokální uvolnění spojů a úchytů, drobné úlomky řezeb, lokálně oprýskané zlacení. Přemalby.

Obrazy: Pokryto zašlým lakem, poškození zasklení u obrazu Sv. Anny, lokální krakeláž.

Degradace stářím a nevhodnými klimatickými podmínkami

Navrhované zásahy:

Architektura oltáře včetně plastik a řezeb:

- Architektura oltáře bude restaurována na místě, demontáž řezeb, figurálních plastik, andílčích hlaviček, rámů obrazů.

- Ozáření demontovaných částí paprsky gama.

- Bude rehabilitována stávající povrchová úprava.

- Celoplošné upevnění stávající polychromie. Informativní restaurátorský průzkum (mechanický).

- Truhlářské vyspravení konstrukce, revize úchytů a spojů, dořezby ulámaných a chybějících prvků (respektovat původní řemeslné zpracování a rukopis). Čištění, zeslabení až sejmutí lakové vrstvy, sanace, petrifikace dle nutnosti stavu ztrouchnivění dřeva, revize podkladu, lokální tmelení, napodobivé lokální retušování.

- Závěrečná konzervace s ohledem na klimatické podmínky v kostele.

- Vyčištění zlacení, revize podkladu, lokální drobné doplnění u poškozených míst a sjednocení s celkem.

- Zpětná montáž.

- Ošetření stupňů, revize spojů a úchytů.

Obrazy:

- Demontáž, upevnění barevné vrstvy před odpadáváním

- Restaurátorský průzkum.

- Revize napínacího rámu, preventivní napuštění proti dřevokaznému hmyzu.

- Rentoaláž voskopryskyřičnou směsí na novou plátěnou podložku (dle stavu, spíše ne), zeslabení až sejmutí starých laků, event. revize předcházejících zásahů.

- Lokální tmelení, napodobivé retušování, závěrečná konzervace s ohledem na klimatické podmínky v kostele.

- Zpětná montáž.

- Oprava zasklení u obrazu Sv. Anna vyučuje P. Marii, zlacenou skříňku restaurovat dle koncepce okolních zlacených řezeb.

Vyjádření organizace památkové péče:

Práce musí provádět restaurátor s příslušným povolení MK ČR. Restaurátorské postupy musí být reversibilní. Restaurátor je povinen zachovat všechny stávající popisky a signace, eventuálně zajistit jejich zdokumentování a přenesení. Práce bude průběžně konzultována se zástupcem NPÚ ú.o.p. České Budějovice (zahájení, průběh, ukončení). V případě, že v průběhu prací budou zjištěny nové skutečnosti, které by měly vliv na stanovený rozsah prací nebo přinesly nutnost rozsáhlejších zásahů do autentických hodnot, bude o těchto skutečnostech co nejdříve informován zástupce NPÚ ú.o.p ČB. U předávky práce bude do archivu NPÚ ú.o.p. ČB předáno 1 paré restaurátorské zprávy obsahující podrobný soupis použitého materiálu a popis technologie všech zásahů (včetně fotodokumentace postupu práce, viditelného na celku i detailech). Restaurátorská  zpráva  musí  splňovat požadavky dané zákonem  č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. Bez vyhotovení  a předání restaurátorské zprávy nebude akce převzata.

Předpokládaný výsledek včetně požadavků prezentace:

Rehabilitace a záchrana mobiliáře, který je nezbytnou součástí výše uvedeného klášterního kostela. Mobiliář je převážně barokní. Stávající restaurování bočního oltáře Korunování Panny Marie koncepčně navazuje na restaurování ostatních oltářů v tomto kostele, tzn. jedná se o rehabilitaci poslední povrchové úpravy včetně pokovovaných řezeb

Odhanutá cena: 570 000,-Kč (včetně obrazů cca 20 000,-Kč)

okr. Český Krumlov, Český Krumlov, klášterní kostel Božího těla a Panny Marie Bolestné

Vlastník :  Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Boční oltář sv. Jana Nepomuckého

ÚSKP rej.č. 33- 2257

Popis: Dřevo, truhlářská, řezbářská a štafířská práce, cca 6m x 3,2m,autor neuveden, datace: 1740, střední Evropa. Obrazy v nástavci: sv. Barbora předává své planoucí srdce Panně Marii  (olejomalba na plátně, cca 90cm x 100cm, 1. polovina 18. století) a oválný obraz Trojice Boží (olejomalba na plátně, patrně 1.polovina 18.století), na predela zasklený obraz sv. Antonín Paduánský (olejomalba na plátně, cca 100cm x 60cm. 1. polovina 18.století).

Menza tumbového tvaru, bez řezeb, tabernákl chybí. Predela hladká s dekorem vpadlých černých kazet. Na menze osazeny dva rokokové relikviáře (dřevo, sklo, výšivka, dracoun). Mezi nimi na podstavečku s nápisem IHS obraz v zaskleném rámu s rokajovou zlacenou řezbou. Motiv – poprsí sv. Antonína Paduánského. Retabulum portálové, které je ze stran lemováno předsazeným sloupem. Podstavce sloupů zdobeny kazetami s vegetabilním zlaceným závěsem, samotné sloupy dekorovány na hladkém dříku nad zlacenou profilovanou patkou hlavičkou se zlacenou řezbou stylizovaných listů a volut, ukončení sloupů kompozitní zlacenou hlavicí. Kladí rovné, hlavní římsa profilovaná s vybíhajícími podstavci pro sochy. Vedle sloupů na boltcových konzolách a na zdobných podstavcích plastiky: vlevo sv. Jan Křtitel v rouchu ze zvířecí kůže, s beránkem na knize a dlouhým křížem s páskou (inkarnát, zlacení), vpravo sv. Jan Evangelista –s knihou a perem (inkarnát, polychromie, zlacení), nad jejich hlavami boltcová stříška (stříbro, zlato). Uprostřed retabula hluboká nika lemovaná zlaceným profilovaným rámem. V nice plastika sv. Jana Nepomuckého v nadživotní velikosti. Světec zpodoben v nakročení, v levé ruce drží ratolest, na pravé ruce mu leží krucifix, kolem hlavy svatozář s pěti hvězdami. V ploše niky na modrém podkladu zlaté kovové hvězdičky. Po straně adorující andílci (2ks), pod nimi dva relikviáře (zlacené dřevo, dracoun, výšivka, sklo). Nástavec kopíruje tvar retabula, vedle sloupů po stranách podstavce pro plastiky: vlevo sv. Mikuláš v biskupském rouchu s berlou a knihou se třemi koulemi (ty symbolizují tři měchy s penězi) a vpravo sv. Florián ve vojenském šatě s kopím a vědrem vody v ruce, u nohou dům. Obraz v nástavci je zasazen do jednoduchého zlaceného rámu s perlovcovou řezbou, v horní partii půlkruhové zaoblení. Vyobrazení Panny Marie s dítětem Ježíškem přijímající od sv. Barbory planoucí srdce. Ve vrcholu nástavce v ploše rozeklaného kládí oválný obraz s motivem Nejsvětější Trojice, po stranách  rozvilinová volutová řezba a sedící putti (2ks). Zakončení je paprsčitou září s iniciálou IHS (Iesus Hominum Salvator ).

Kvalitní řezbářská práce barokního období přesahující uměleckou kvalitou hranice regionu

Obrazy v nástavci: Panna Maria s dítětem Ježíškem přijímá od sv. Barbory planoucí srdce, olejomalba na plátně, cca 90cm x 100cm, pol. 18. století, autor neurčen, střední Evropa.  V  pravém rohu klečí sv. Barbora s korunkou na hlavě, podává Panně Marii planoucí srdce – symbol lásky a horoucnosti. Za ní kontury věže, na zemi kalich s hostií, dýka a palmová ratolest.  Nad scénou otevřené nebe se symbolem Ducha svatého v podobě holubice a paprsky s andílčími hlavičkami.

Oválný obraz Trojice Boží, olejomalba na plátně, patrně 1. polovina 18. století, autor neurčen, střední Evropa. Na obláčku sedící Bůh Otec s žezlem, vedle Syn s křížem a nad nimi Duch svatý v podobě holubice – jeden Bůh ve třech osobách.

Na predela zasklený obraz sv. Antonín Paduánský,olejomalba na plátně, cca 100cm x 60cm,  polovina 18. století, autor neurčen, střední Evropa. . Polopostava světce oděného do františkánského hábitu, jednou rukou žehná, v druhé má knihu a lilii jako symbol čistoty. Svatozář kolem hlavy i lilie jsou vytvořeny z tepaného postříbřeného plechu. Rám zlacený s vegetabilní a boltcovou řezbou.

Stav památky: Celoplošně zašlé, zaprášené, napadeno dřevokazným hmyzem, pokryto vrstvou zakalené lakové vrstvy, lokálně polychromie zkrakelovaná, sedřená, lokální uvolnění spojů a úchytů, drobné úlomky řezeb, lokálně oprýskané zlacení. Přemalby.

Obrazy: Pokryto zašlým a zakaleným lakem, krakeláž.

Degradace stářím a nevhodnými klimatickými podmínkami

Navrhované zásahy:

Architektura oltáře včetně plastik a řezeb:

- Architektura oltáře bude restaurována na místě, demontáž řezeb, figurálních plastik, andílčích hlaviček, rámů obrazů.

- Bude rehabilitována stávající povrchová úprava.

- Celoplošné upevnění stávající polychromie. Sondážní mechanický restaurátorský průzkum.

- Truhlářské vyspravení konstrukce, revize úchytů a spojů, dořezby ulámaných a chybějících prvků (respektovat řemeslné zpracování a rukopis). Čištění, zeslabení až sejmutí lakové vrstvy, sanace, petrifikace dle nutnosti stavu ztrouchnivění dřeva, revize podkladu, lokální tmelení, napodobivé lokální retušování. Závěrečná konzervace s ohledem na klimatické podmínky v kostele.

- Vyčištění zlacení, revize podkladu, lokální drobné doplnění u poškozených míst a sjednocení s celkem.

- Restaurování relikviářů – zdobné rámy viz. koncepce restaurování řezeb oltáře. Vnitřky : demontáž, šetrné čištění všech součástí vnitřku, revize úchytů a spojů, - konzervační způsob zásahů (samostatný návrh od restaurátora na základě průzkumu)

- Zpětná montáž.

- Ošetření stupňů, revize spojů a úchytů.

Obrazy:

- Demontáž, upevnění barevné vrstvy před odpadáváním

- Restaurátorský  průzkum.

- Revize napínacího rámu, preventivní napuštění proti dřevokaznému hmyzu.

- Rentoaláž voskopryskyřičnou směsí na novou plátěnou podložku (dle stavu), zeslabení až sejmutí starých laků, event. revize předcházejících zásahů (konzultace se zástupcem NPÚ).

- Lokální tmelení, napodobivé retušování, závěrečná konzervace s ohledem na klimatické podmínky v kostele.

- Zpětná montáž.

- Zlacené rámy restaurovat dle koncepce okolních zlacených řezeb.

Vyjádření organizace památkové péče:

Práce musí provádět restaurátor s příslušným povolení MK ČR. Restaurátorské postupy musí být reversibilní. Restaurátor je povinen zachovat všechny stávající popisky a signace, eventuálně zajistit jejich zdokumentování a přenesení. Práce bude průběžně konzultována se zástupcem NPÚ ú.o.p. České Budějovice (zahájení, průběh, ukončení). V případě, že v průběhu prací budou zjištěny nové skutečnosti, které by měly vliv na stanovený rozsah prací nebo přinesly nutnost rozsáhlejších zásahů do autentických hodnot, bude o těchto skutečnostech co nejdříve informován zástupce NPÚ ú.o.p ČB, vlastník a výkonný orgán státní památkové péče.

U předávky práce bude do archivu NPÚ ú.o.p. ČB předáno 1 paré restaurátorské zprávy obsahující podrobný soupis použitého materiálu a popis technologie všech zásahů (včetně fotodokumentace postupu práce, viditelného na celku i detailech). Restaurátorská  zpráva  musí  splňovat požadavky dané zákonem  č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. Bez vyhotovení   a předání restaurátorské zprávy nebude akce převzata.

Předpokládaný výsledek včetně požadavků prezentace:

Rehabilitace a záchrana mobiliáře, který je nezbytnou součástí výše uvedeného klášterního kostela. Mobiliář je převážně barokní. Stávající restaurování bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého koncepčně navazuje na restaurování ostatních oltářů v tomto kostele, tzn. jedná se o rehabilitaci poslední povrchové úpravy včetně pokovovaných řezeb

Odhadnutá cena: 580 000,-Kč (včetně obrazů cca 50 000,-Kč, relikviářů – cca 80 000,-Kč)

Vypracovala: Mgr. Dagmar Geršlová, 08/2014

okr. Český Krumlov, Český Krumlov, klášterní kostel Božího těla a Panny Marie Bolestné

Vlastník :  Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Boční oltář sv. Panny Marie Bolestné ( oltář Bolestné Panny Marie a biskupa  Liboria)

ÚSKP rej.č. 33- 2256

Popis: Dřevo, truhlářská, řezbářská a štafířská práce, cca 5,5m x 3,5 m, , datace: kolem roku. r. 1720 (1662 založení oltáře knížecím hejtmanem, 1727 obnovení oltáře), svatostánek ½. polovina 18. století, autor neuveden, střední Evropa. Obraz v nástavci: Sv. Libor, olejomalba na plátně, vel. cca 100cm x 120 cm, 1. polovina 18. století, autor neurčen, střední Evropa. Přemalby.

Menza tumbového tvaru, nezdobená. Tabernákl zlacený (druhotně použitý), skříňový, strany konkávně vykrojené, lemované akantovou a rokajovou řezbou, v ploše květinové závěsy, na dvířkách reliéfní řezba kalicha s hostií a obláčky. Retabulum baldachýnové se segmentovým zaklenutím. Na menze umístěny vystupující podstavce s akantovou zlacenou řezbou, na nich postavy andělů (inkarnát, zlacení). Anděl vlevo drží kopí, anděl vpravo hůl s houbou – nástroje umučení Páně. Centrální nika prázdná (původně zde byla umístěna gotická dřevěná plastika – Bolestné Panny Marie). Po obvodu zlaceného rámu lemujícího niku rozmístěny řezby zlacených paprsků, obláčků a okřídlených andílčích hlaviček (8ks). Vrchol retabula vyplňuje baldachýnová zlacená stříška dekorovaná čabrakou a zřasenou stylizovanou drapérií s třásněmi, střed drapérie zdoben okřídlenými andílčími hlavičkami (2ks) a v postraních záhybech sedícími drobnými plastikami andílků – (2ks). Hlavní římsa kladí sedí na odstupňovaných pilířích, je bohatě členěna a zdobena řezbou listovce a perlovce. Ve vrcholu v kartuši lemované akantovou řezbou nápis v modrém poli: „Alltare Privilegiatumm.“(privilegovaný oltář – tzn. výsadní pro zádušní mši). Po stranách nástavce na římse plastiky klečících andělů: anděl vlevo drží žebřík, pravý anděl kříž – nástroje umučení Páně. Nástavec obdélného tvaru se segmentovým zvlněním, ve vrcholu na římse sedící putti (4ks), v ose akantová zlacená řezba. Obraz v nástavci zasazen do širokého zlaceného rámu s jednoduchým profilem, v horní partii je rám vykrajovaný. Po stranách nástavce monumentální zlacená boltcová a akantová řezba. Ze stran retabula i nástavce visí zlacené vyřezávané závěsy stylizovaných květů (slunečnice) a úponů.

Kvalitní řezbářská práce barokního období přesahující uměleckou kvalitou hranice regionu

Obraz v nástavci: Sv. Libor, polopostava vousatého muže s mitrou, biskupa, oděného do bohatě vyšívaného pláště. Před sebou drží světec skleněnou nádobu s kamínky, pozadí tmavé. (patron chránící před nemocemi jater, ledvin…), olejomalba na plátně, cca 100cm x 120cm, autor neurčen, polovina 18. století, střední Evropa..

Stav památky: Celoplošně zašlé, zaprášené, napadeno dřevokazným hmyzem, pokryto vrstvou zakalené lakové vrstvy, lokálně polychromie zkrakelovaná, sedřená, lokální uvolnění spojů a úchytů, drobné úlomky řezeb, lokálně oprýskané zlacení. Přemalby.

Obraz: Pokryto zašlým a zakaleným lakem, lokální krakeláž.

Degradace stářím a nevhodnými klimatickými podmínkami

Navrhované zásahy:

Navrhované zásahy:

Architektura oltáře včetně plastik a řezeb:

- Architektura oltáře bude restaurována na místě, demontáž řezeb, figurálních plastik, andílčích hlaviček, rámů obrazů.

- Bude rehabilitována stávající povrchová úprava.

- Celoplošné upevnění stávající polychromie. Sondážní mechanický restaurátorský průzkum.

- Truhlářské vyspravení konstrukce, revize úchytů a spojů, dořezby ulámaných a chybějících prvků (respektovat řemeslné zpracování a rukopis).  Čištění, zeslabení až sejmutí lakové vrstvy, sanace, petrifikace dle nutnosti stavu ztrouchnivění dřeva, revize podkladu, lokální tmelení, napodobivé lokální retušování.

- Závěrečná konzervace s ohledem na klimatické podmínky v kostele.

- Vyčištění zlacení, revize podkladu, lokální drobné doplnění u poškozených míst a přezlacení, sjednocení s celkem.

- Zpětná montáž.

- Ošetření stupňů, revize spojů a úchytů.

Obraz:

- Demontáž, upevnění barevné vrstvy před odpadáváním

- Restaurátorský průzkum.

- Revize napínacího rámu, preventivní napuštění proti dřevokaznému hmyzu.

- Rentoaláž voskopryskyřičnou směsí na novou plátěnou podložku (dle stavu), zeslabení až sejmutí starých laků, event. revize předcházejících zásahů (konzultovat se zástupcem NPÚ).

- Lokální tmelení, napodobivé retušování, závěrečná konzervace.

- Zpětná montáž.

- Zlacený rám restaurovat dle koncepce okolních zlacených řezeb.

Vyjádření organizace památkové péče:

Práce musí provádět restaurátor s příslušným povolení MK ČR. Restaurátorské postupy musí být reversibilní. Restaurátor je povinen zachovat všechny stávající popisky a signace, eventuálně zajistit jejich zdokumentování a přenesení. Práce bude průběžně konzultována se zástupcem NPÚ ú.o.p. České Budějovice (zahájení, průběh, ukončení). V případě, že v průběhu prací budou zjištěny nové skutečnosti, které by měly vliv na stanovený rozsah prací nebo přinesly nutnost rozsáhlejších zásahů do autentických hodnot, bude o těchto skutečnostech co nejdříve informován zástupce NPÚ ú.o.p ČB, vlastník a výkonný orgán státní památkové péče.

U předávky práce bude do archivu NPÚ ú.o.p. ČB předáno 1 paré restaurátorské zprávy obsahující podrobný soupis použitého materiálu a popis technologie všech zásahů (včetně fotodokumentace postupu práce, viditelného na celku i detailech). Restaurátorská  zpráva  musí  splňovat požadavky dané zákonem  č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. Bez vyhotovení  a předání restaurátorské zprávy nebude akce převzata.

Předpokládaný výsledek včetně požadavků prezentace:

Rehabilitace a záchrana mobiliáře, který je nezbytnou součástí výše uvedeného klášterního kostela. Mobiliář je převážně barokní. Stávající restaurování bočního oltáře Bolestné Panny Marie koncepčně navazuje na restaurování ostatních oltářů v tomto kostele, tzn. jedná se o rehabilitaci poslední povrchové úpravy včetně pokovovaných řezeb

Odhadnutá cena: 600 000,-Kč (včetně obrazů cca 40 000,-Kč)

Vypracoval: Mger. Dagmar Geršlová, 08/2014

okr. Český Krumlov, Český Krumlov, klášterní kostel Božího těla a Panny Marie Bolestné

Vlastník :  Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Kazatelna

ÚSKP rej.č. 33- 2260

Popis: Dřevo, truhlářská, řezbářská a štafířská práce, obnova a přemístění kazatelny 1671, dále 1725, r. 1745 nové přezlacení Matějem Linhartem Dornem za pomoci malíře Josefa Schopera z Plešivce a malířského tovaryše Karla Anneise, řezby omlenický řezbář Jan Rapotz,  Čechy. Přemalby.

Řečniště kruhové, v horní části lemováno profilovanou stupňovitou římsou, dole rovněž římsa, na kterou navazuje bohatě zdobené zakončení tvaru obráceného zvonu se středovou kulovitou hlavicí, hladká plocha vyplněna bohatou zlacenou vegetabilní řezbou z květů, listů a úponů. Pod spodní římsou řečniště přichyceny znaky evangelistů – pohledově zprava orel (sv. Jan Evangelista), anděl – obličej (sv. Matouš), hlava býka (sv. Lukáš) a hlava lva (sv. Marek).  Plocha řečniště kazatelny členěna pilastry do čtyř polí, které jsou vyplněny reliéfní zlacenou řezbou v páskové kartuši s akantovou a vegetabilní řezbou. Motiv v kartuších znázorňuje výjevy ze Života sv. Františka : 1) Kázání sv. Františka mořským živočichům – rybám 2) Kázání sv. Františka a šíření Božího slova v kostele 3) Kázání zvířatům – divoká zvířata krotnou a poslouchají při jeho kázání 4) Sv. František drží monstranci před dvěma muži. Schodiště kazatelny dřevěné, osm stupňů, poprseň plná, členěná zlacenou řezbou slunečnicových květů s akantovými listy a hlavičkami s akanty. Záda kazatelny plná, zdobena vykrajovanou vpadlou kazetou, v ose nad ní sdružené okřídlené andílčí hlavičky, nad nimi girlanda z květů a úponů, v rozích kazety subtilní řezba květu s úpony.  K bočním stranám přichycena zlacená řezba proplétaných akantových listů a úponů, květů, plodů. Stříška baldachýnová s čabrakou po obvodu, uprostřed erb s korunou a znakem Schwarzenbergů a Lobkoviců. Po straně adorujícími putti (2ks). K ploše stříšky přichyceny zlacené figurální plastiky a dekorativní zlacené řezby zpodobující výjev Zvěstování Panny Marie – nad erbem Panna Maria, okolo putti, okřídlené andílčí hlavičky a obláčka. Částečně vše lemováno paprsky. Zcela vpravo klečící postava archanděla Gabriela s lilií, který přinesl P. Marii Zvěstování. Nalevo Duch svatý v podobě holubice, ze kterého vychází horizontálně dolů paprsek dotýkající se hlavy P. Marie.

Kvalitní barokní řezbářská práce.

Stav: Celoplošně zaprášené, zašlé. Lokálně drobné úlomky, uvolnění úchytů a spojů. Drobná krakeláž v barevné vrstvě, drobné defekty a ztráty zlacení.

Navrhované zásahy:

- Architektura kazatelny se bude restaurována na místě, demontáž řezeb a  figurálních plastik.

- Bude rehabilitována stávající povrchová úprava.

- Celoplošné upevnění stávající polychromie. Restaurátorský průzkum.

- Truhlářské vyspravení konstrukce, revize úchytů a spojů, dořezby ulámaných a chybějících prvků (respektovat řemeslné zpracování a rukopis). Čištění, zeslabení až sejmutí lakové vrstvy (mramorování), sanace, petrifikace dle nutnosti stavu ztrouchnivění dřeva, revize podkladu, lokální tmelení, napodobivé lokální retušování.

- Závěrečná konzervace s ohledem na klimatické podmínky v kostele.

- Vyčištění zlacení, revize podkladu, lokální drobné doplnění u poškozených míst a přezlacení, sjednocení s celkem.

- Zpětná montáž.

- Ošetření stupňů schodiště, revize spojů a úchytů.

Vyjádření organizace památkové péče:

Práce musí provádět restaurátor s příslušným povolení MK ČR. Restaurátorské postupy musí být reversibilní. Restaurátor je povinen zachovat všechny stávající popisky a signace, eventuálně zajistit jejich zdokumentování a přenesení. Práce bude průběžně konzultována se zástupcem NPÚ ú.o.p. České Budějovice (zahájení, průběh. ukončení). V případě, že v průběhu prací budou zjištěny nové skutečnosti, které by měly vliv na stanovený rozsah prací nebo přinesly nutnost rozsáhlejších zásahů do autentických hodnot, bude o těchto skutečnostech co nejdříve informován zástupce NPÚ ú.o.p ČB, vlastník a výkonný orgán státní památkové péče.

U předávky práce bude do archivu NPÚ ú.o.p. ČB předáno 1 paré restaurátorské zprávy obsahující podrobný soupis použitého materiálu a popis technologie všech zásahů (včetně fotodokumentace postupu práce, viditelného na celku i detailech). Restaurátorská  zpráva  musí  splňovat požadavky dané zákonem  č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. Bez vyhotovení  a předání restaurátorské zprávy nebude akce převzata.

Předpokládaný výsledek včetně požadavků prezentace:

Rehabilitace a záchrana mobiliáře, který je nezbytnou součástí výše uvedeného klášterního kostela. Mobiliář je převážně barokní. Stávající restaurování kazatelny koncepčně navazuje na restaurování ostatních oltářů v tomto kostele, tzn. jedná se o rehabilitaci poslední povrchové úpravy včetně pokovovaných řezeb

Odhadnutá cena: cca 1 000 000,-Kč

Vypracovala : Mgr. Dagmar Geršlová, 08/2014

okr. Český Krumlov, Český Krumlov, klášterní kostel Božího těla a Panny Marie Bolestné

Vlastník :  Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Svícny   (6 ks na hlavním oltáři)

ÚSKP rej.č. 33- 2272

Popis:  Svícny, řezbářská a štafířská práce, nepravé pokovování (křída a bronzový přetěr), v.96 cm, 1/3. 18. století, autor neuveden, Čechy

Podstavec  tvořen třemi křídly, které  jsou dekorované řezbou kartuše a festonem. Dřík zdoben prstenci a řezbou stylizovaných liliových květů a akantových listů. Uprostřed dříku jehlancový útvar. Dřevěný kalíšek miskovitého tvaru s perlovcovou řezbou, akantovými listy a kovovou vložkou s vrapovaným okrajem, uprostřed trn na svíčku.

Stav: Celoplošně pokryto nepravým pokovováním – bronzovým přetěrem na křídovém podkladu. Lokálně ulámané části, dřevo ztrouchnivělé, lokálně oprýskání povrchové úpravy na křídu, podklad zpráškovatělý, povrchová úprava zčernalá.

Navrhované zásahy:

- Restaurátorský průzkum.

- Sejmutí stávajícího nepravého pokovování, petrifikace, dořezby ulámaných a chybějících prvků (respektovat řemeslné zpracování a rukopis), rekonstrukční zlacení – lesk, mat, závěrečná patinace (konzultovat se zástupcem NPÚ).

Vyjádření organizace památkové péče: Práce musí provádět restaurátor s příslušným povolení MK ČR. Restaurátorské postupy musí být reversibilní. Restaurátor je povinen zachovat všechny stávající popisky a signace, eventuálně zajistit jejich zdokumentování a přenesení. Práce bude průběžně konzultována se zástupcem NPÚ ú.o.p. České Budějovice (zahájení, průběh, ukončení). V případě, že v průběhu prací budou zjištěny nové skutečnosti, které by měly vliv na stanovený rozsah prací nebo přinesly nutnost rozsáhlejších zásahů do autentických hodnot, bude o těchto skutečnostech co nejdříve informován zástupce NPÚ ú.o.p ČB. U předávky práce bude do archivu NPÚ ú.o.p. ČB předáno 1 paré restaurátorské zprávy obsahující podrobný soupis použitého materiálu a popis technologie všech zásahů (včetně fotodokumentace postupu práce, viditelného na celku i detailech). Restaurátorská  zpráva  musí  splňovat požadavky dané zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. Bez vyhotovení  a předání restaurátorské zprávy nebude akce převzata.

Předpokládaný výsledek včetně požadavků prezentace:  Rehabilitace a záchrana mobiliáře, který je nezbytnou součástí výše uvedeného klášterního kostela.

Odhadnutá cena: cca 200 000,- Kč

Vypracovala: Mgr. Dagmar Geršlová, 08/2014