PŘÍLOHA Č. 4 K ZD – NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

SMLOUVA O DÍLO VYBUDOVÁNÍ VAROVNÉHO A VÝSTRAŽNÉHO SYSTÉMU OCHRANY PŘED POVODNĚMI PRO MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy zhotovitele………………………………..		Číslo smlouvy objednatele…………………………………….

I.

SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel:

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV

Sídlo:			náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

IČ:				00245836

DIČ:			CZ00245836

Zastoupený:		Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s., Český Krumlov

Číslo účtu:			221241/0100

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních	Mgr. Dalibor Carda, starosta města

- ve věcech technických	Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov

Jan Sommer, technik investic

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

  - Zhotovitel:

Obchodní jméno:

Sídlo:

Zápis v OR:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel:

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních

- ve věcech technických

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona 89/2012 SB., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

II.

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Předmětem této smlouvy je realizace protipovodňových opatření pro město Český Krumlov a jeho místní části formou vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi (dále jen „dílo“). Účelem díla je zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.

  - Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele v rozsahu své nabídky ze dne xxxx a za podmínek dohodnutých v této smlouvě na své náklady a nebezpečí a ve sjednané době:

a) Vybudování sítě Bezdrátového místního informačního a varovného systému - instalace 125 bezdrátových venkovních hlásičů s celkem 361 tlakovým reproduktorem.

b) Vybudování lokálního výstražného systému (LVS) – instalace 1 ks hlásného profilu kategorie C (hladinoměr).

dle specifikace uvedené v přílohách smlouvy č. 1 a 2., které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

  - Dílo zahrnuje i veškeré stanovené zkoušky vyplývající z obecně závazných právních předpisů, technických norem a závazných stanovisek dotčených orgánů známých v době realizace předmětu plnění, jeho zprovoznění, odladění celého systému a zaškolení obsluhy.

  - Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení díla, řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

III.

MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

  - Místem realizace díla je katastrální území města Český Krumlov a jeho místních částí a katastrální území Kladné (umístění hladinoměru).

  - Termín zahájení realizace díla a plnění veřejné zakázky se předpokládá do 14 dnů od podpisu smlouvy mezi  zadavatelem a SFŽP ČR o poskytnutí dotace na projekt. Plnění bude zahájeno na výslovný pokyn objednatele.

  - Dílo musí být dokončeno nejpozději do 31.8.2015.

  - Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před tímto konečným termínem pro dokončení díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.

IV.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované dle technického popisu a činí celkem:

| Cena bez DPH | Kč |
| --- | --- |
| DPH 21% | Kč |
| Cena včetně DPH | Kč |

  - Zhotovitel prohlašuje, že v ceně za dílo jsou obsaženy veškeré náklady nezbytné k realizaci díla včetně všech nákladů s provedením díla věcně souvisejících a je v souladu s položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy.

  - Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje celý předmět plnění.

  - Dohodnutá cena díla je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude vždy uvedena ve výši dle předpisů platných k datu zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon o DPH"), není-li dále uvedeno jinak. V době podpisu smlouvy činí základní sazba DPH 21%.

  - Smluvní strany se dohodly, že předmět díla zůstává výlučným vlastnictvím zhotovitele až do doby převzetí díla objednatelem.

  - Smluvní strany sjednávají režim zálohových faktur dle následujícího odstavce.

  - Dodavatel je povinen vystavit zálohovou fakturu na částku 60% z celkové ceny za zhotovení předmětu smlouvy v termínu do 20.11.2014 a objednatel se zavazuje tuto fakturu zaplatit ve lhůtě do 30.11.2014.

  - Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla na základě daňového dokladu (faktury), ve které bude zúčtována i zálohová faktura dle bodu 4.7, vystaveného a doručeného zhotovitelem objednateli nejpozději do 14 kalendářních dnů po řádném dokončení díla, tzn. po jeho protokolárním předání a převzetí bez vad a nedodělků a odsouhlasením soupisu provedených prací objednatelem. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 21 dnů.

  - Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu vystaveného zhotovitelem převodním příkazem na účet zhotovitele uvedeným na faktuře. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

  - Faktura musí být správná, úplná, průkazná a srozumitelná, vedená způsobem zaručujícím její trvalost. Faktura bude vystavena ve dvojím vyhotovení. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví (zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozd. předpisů), náležitosti dle daňových předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů), a dále tyto údaje:

- předmět fakturace, rozpis fakturovaných položek vč. množství a ceny

- evidenční údaje akce (název a registrační číslo projektu)

- informační banner OPŽP (viz příloha ke smlouvě č. 5)

- vlastnoruční podpis vystavitele vč. kontaktního telefonního čísla.

  - V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje (vč. chybně zúčtované ceny), je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené objednateli počíná běžet nová lhůta splatnosti.

V.

ZÁRUKY A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

  - Záruční doba na předmět díla je 60 měsíců ode dne převzetí objednatelem. Po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti ustanovené závaznými technickými normami a obecně platnými předpisy.

  - Záruční doba na zálohovací zdroje je 12 měsíců ode dne převzetí objednatelem.

  - Za vady, které se projeví po záruční lhůtě, odpovídá zhotovitel, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností. Práva a povinnosti smluvních stran z vad díla se řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

  - objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) zašle na adresu zhotovitele uvedenou v článku I. této smlouvy. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.  Objednatel je oprávněn požadovat:

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.)

- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná

- přiměřenou slevu ze sjednané ceny

- objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

  - Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady neprodleně po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, nejpozději však do 3 dnů od doručení reklamace zhotoviteli. V případě, že vada brání provozu, zahájí zhotovitel práce na odstranění vady nejpozději do 48 hodin od nahlášení vady.

  - Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli vady odstranit.

  - Pokud zhotovitel neodstraní řádně nahlášené vady díla na které se vztahuje záruka nejpozději do 14 dnů, má objednatel právo dát vady odstranit třetí osobě na náklady zhotovitele.

  - Záruční doba se prodlužuje o dobu, o kterou byl přerušen provoz z důvodu reklamace vady díla.

  - Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

  - O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

  - Zhotovitel se zavazuje po dohodě s objednatelem zajistit také pozáruční servis a to včetně pravidelných zkoušek a revizních prohlídek (dle prováděcích předpisů zákona č. 239/2000 Sb.,o IZS). Revizní zkoušky a prohlídky budou ukončeny revizní zprávou, pokud objednatel projeví vůli takovou dohodu uzavřít.

  - Smluvní vztahy objednatele a zhotovitele pro provádění pravidelných zkoušek a revizních prohlídek v pozáručním režimu budou řešeny samostatnou servisní smlouvou.

  - V případě nutných změn na základě požadavku orgánu státní správy či vyplývající ze změn legislativy během záruční doby, bude předmět díla upraven do požadovaného stavu do 14 dnů. tato lhůta počíná běžet dnem předání této informace elektronicky nebo poštou doporučeně zhotoviteli.

VI.

ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

  - Dílo je splněno dnem řádného dokončení díla a jeho odevzdáním a převzetím objednatelem.

  - Zhotovitel písemně oznámí objednateli předpokládaný termín dokončení díla a vyzve ho k přejímce a to nejpozději 7 dnů před plánovaným dokončením díla.

  - Objednatel není povinen přejmout dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící užívání díla. Pokud při přejímce díla bude zjištěno, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící užívání, zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo v náhradním termínu stanoveném objednatelem. Stanovením náhradního termínu není dotčeno právo objednatele na úhradu smluvní pokuty ze strany zhotovitele, ani právo objednatele na náhradu škody.

  - Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebránícími užívání díla, k čemuž je oprávněn, nikoli povinen, odstraní zhotovitel tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí díla, nejpozději však do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla.

  - O odevzdání a převzetí díla bude vyhotoven zápis o předání a převzetí díla, který zpracuje zhotovitel. Tento zápis podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání, převzetí a splnění předmětu plnění.

VII.

ZDRŽENÍ, PŘERUŠENÍ PRACÍ A VYŠŠÍ MOC

  - Po dobu přerušení prací v důsledku prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti bude zhotovitel za úhradu vykonávat nezbytné zabezpečovací práce podle pokynů objednatele na ochranu dosud provedených prací před poškozením.

  - Jestliže přerušení prací v důsledku prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti bude trvat déle než 7 dní a pokud v této lhůtě nebude sjednána změna smlouvy, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit. Objednatel v tomto případě převezme dosud provedenou část díla a věci připravené ke zhotovení díla a převzatou část díla zaplatí dle sjednané lhůty.

  - Žádná ze smluvních stran nebude druhé straně odpovědná za ztráty a škody vzniklé v důsledku vyšší moci. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila smluvní povinnosti (jako např. živelné pohromy a katastrofy, generální stávky, nečinnost orgánů veřejné moci, apod.). Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií, apod.

  - Odpovědnost smluvních stran však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku jejích hospodářských poměrů.

  - Strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna neprodleně, nejpozději však do 3 kalendářních dnů, druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana , která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.

  - Pokud trvání zásahu či okolností vyšší moci nepřesáhne v souhrnu 3 měsíce, plnění této smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. pokud toto trvání přesáhne v souhrnu 3 měsíce, situace bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran.

  - V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než 3 měsíce, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy.

  - V případě zrušení veřejné zakázky na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu má objednatel právo odstoupit od smlouvy kdykoli bez udání důvodů.

VIII.

SMLUVNÍ POKUTY

  - Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání a převzetí díla ve výši 5.000,- Kč (pěttisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, až do data podepsání protokolu o předání a převzetí.

  - Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve výši 5.000,- Kč (pěttisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti lhůtě pro její odstranění uvedené v protokolu o předání a převzetí díla až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.

  - Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných a uplatněných v rámci záruky ve výši 5.000,- Kč (pěttisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.

  - Smluvní pokuta za prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve sjednané lhůtě splatnosti ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

  - V případě, že zhotovitel poruší kteroukoli smluvní právní povinnost zhotovitele, zákonnou právní povinnost zhotovitele, nebo závazný pokyn objednatele daný zhotoviteli objednatelem, v souvislosti s touto smlouvou, je zhotovil povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH, za každé jednotlivé porušení právních povinností zhotovitele.

  - Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobenou porušením povinností, na které se smluvní pokuta vztahuje.

  - Pokud je smluvní strana v prodlení s placením pokuty, je povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,1% z neuhrazené smluvní pokuty za každý den prodlení.

  - Podkladem pro uhrazení smluvní pokuty, popř. smluvního úroku z prodlení je Oznámení o uložení smluvní pokuty s uvedením důvodu uložení pokuty, výpočtem dnů prodlení a odkazem na ustavení smlouvy o dílo, ze kterého vyplývá příslušné právo sankce a dále zde bude uvedena požadovaná výše smluvní pokuty, popř. smluvního úroku z prodlení. Na tuto částku bude vystavena faktura. Smluvní strany se dohodly, že splatnost těchto faktur je 14 dnů.

  - V případě nedodržení termínů spolupůsobení objednatele se běh smluvních pokut jdoucích k tíži zhotovitele přerušuje o dobu nedodržení termínů spolupůsobení objednatele.

IX.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1	Jestliže zhotovitel nebude provádět práci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbávat plnění svých závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může objednatel prostřednictvím oznámení požadovat na zhotoviteli odstranění takového neplnění nebo zanedbání.

Jestliže zhotovitel nebude plnit v přiměřené době od oznámení objednatele, může objednatel po 20 (dvaceti) dnech od zaslání oznámení od Smlouvy odstoupit. Po takovémto ukončení musí objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a všech dlužných částek k termínu odstoupení a tento dlužný závazek si vzájemně potvrdit.

  - Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, že:

objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést smluvený výkon. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když zhotovitel písemně navrhl objednateli přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula,

objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodlení s úhradou oproti dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když objednatel neuhradil sjednanou zálohu ani po uplynutí lhůty 1 (jednoho) měsíce od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

9.3	Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy odstoupit druhé straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho odeslání na poslední známou adresu.

9.4 V případě, že nedojde k uzavření smlouvy dle čl. III, bod 3.2 ve lhůtě do 31.12.2014, jsou účastníci oprávněni od této smlouvy písemně odstoupit.

X.

JINÁ UJEDNÁNÍ

  - Zhotovitel bude průběžně vést seznam všech případných subdodavatelů včetně výše jejich podílu na předmětu plnění. Tento seznam předloží na vyžádání objednatele kdykoli. Po ukončení realizace díla předloží objednateli seznam subdodavatelů, kteří se na realizaci zakázky podíleli a jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky, a to do 60 dnů od splnění smlouvy nebo nejpozději do 28.2. následujícího kalendářního roku v případě, že předmět plnění přesahuje 1 kalendářní rok.

  - Zhotovitel bere na vědomí a je seznámen s tím, že předmět plnění této smlouvy specifikovaný touto smlouvou bude spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“). V případě, že objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace projektu  „Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Český Krumlov“ v rámci OPŽP, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, má objednatel právo jednostranně od této smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně. V případě odstoupení objednatele dle tohoto odstavce, má zhotovitel nárok na uhrazení prokazatelně vynaložených nákladů ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.

  - Zhotovitel je na základě § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozd. předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. jako právnická nebo fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory,

  - Smluvní strany tímto prohlašují, že je jim známa povinnost dodržet požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a Pravidel pro publicitu v rámci OPŽP, a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného projektu (smlouvy, daňové doklady, apod.).

  - Vzhledem k tomu, že je projekt realizován objednatelem v rámci OPŽP, je zhotovitel povinen plnit tyto povinnosti:

- Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od ukončení projektu a zároveň do uplynutí lhůty 3 let od ukončení celého Operačního programu Životní prostředí.

- Součástí uvedené dokumentace jsou i dokumenty související se zadáváním zakázek; podmínky rovněž obsahují požadavek zadavatele na závazek uchazeče umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

  - Smluvní strany se dohodly na povinnosti zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích technického charakteru, které se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy a utajení podléhají rovněž všechna ustanovení této smlouvy mající technickou povahu. Ostatní ustanovení této smlouvy nepodléhají obchodnímu tajemství a jejich obsah lze zveřejnit.

XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví tato smlouva nebo zákon.

  - Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.

  - Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva i vztahy podle ní vzniklé Občanským zákoníkem. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. Nedojdou-li smluvní strany ke smírnému vyřešení sporu, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozd. předpisů. Strany mohou na základě zvláštního písemného ujednání dohodnout případné vyřešení sporů v rozhodčím řízení.

  - Smlouva je vypracována v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

  - Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly a souhlasí s jejím obsahem, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti připojují vlastnoruční podpisy.

  - Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1:	Technická specifikace VIS

Příloha č. 2:	Technická specifikace LVS

Příloha č. 3:	Položkový rozpočet

Příloha č. 4:	Harmonogram realizace projektu

Příloha č. 5:	Informační banner OPŽP

V Českém Krumlově, dne…………………….		V ……………………………………, dne…………………

Za objednatele:							Za zhotovitele:

________________________________			_______________________________

Mgr. Dalibor Carda, starost města