Příloha č. 6 zadávací dokumentace

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

“Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov -  vnitřní vybavení objektů – kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen"

Město Český Krumlov

se sídlem

náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov,

IČO: 00245836

DIČ: CZ00245836

zastoupené starostou Mgr. Daliborem Cardou

dále jen „objednatel“

a

[ vyplní uchazeč ]

se sídlem [ vyplní uchazeč ]

zastoupená [ vyplní uchazeč ]

IČ: [ vyplní uchazeč ]

DIČ: [ vyplní uchazeč ]

zápis: [ vyplní uchazeč ]

bankovní spojení : [ vyplní uchazeč ]

číslo účtu: [ vyplní uchazeč ]

dále jen „zhotovitel“

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále též jen „Smlouva“).

# Preambule

  - Smluvní strany prohlašují, že Smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí objednatele o přidělení veřejné zakázky “Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení objektů – kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen“ zadávané v otevřeném řízení (dále jen „zakázka“). Účelem zakázky je vybavení vnitřních prostor bývalého kláštera sv. Kláry a bývalého kláštera Minoritů (dnes kláštera Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou) v Českém Krumlově, a to prostor expozic, řemeslných a provozních dílen. Objekty klášterů  tvoří kulturní památku nacházející se na území městské památkové rezervace objednatele, která je zapsána na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

  - Zakázka je realizována  v rámci projektu s názvem „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov“, reg. č. CZ.1.06/5.1.00/01.06132, v rámci Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 5.1. a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném.  Na zakázku budou poskytnuty prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím Integrovaného operačního programu, Oblasti podpory 5.1.

  - S ohledem na vše výše uvedené zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že si je vědom mimořádného významu řádného a včasného provedení díla, jak je definováno dále ve Smlouvě, v souladu s veškerými podmínkami uvedenými ve Smlouvě.

  - Pro vyloučení veškerých pochybností objednatel uvádí, že označením "bývalý klášter minoritů" je vždy míněn objekt kláštera Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Oba pojmy označují shodné objekty.

# Předmět Smlouvy

  - Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované dále ve Smlouvě (dále jen „dílo“), a to způsobem a v termínech dohodnutých ve Smlouvě, a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

  - Předmětem díla je kompletní provedení vnitřního vybavení expozic, provozních a řemeslných dílen v souboru historických objektů bývalého kláštera sv. Kláry a bývalého kláštera Minoritů (dnes kláštera Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou) v Českém Krumlově, a to vč. jeho umístění a montáže v prostorách klášterů. Předmět díla je podrobně specifikován v příloze č. 1 této Smlouvy - „Oceněném položkovém soupisu prací a dodávek“ (dále také jako „rozpočet“), v příloze č. 7 zadávací dokumentace veřejné zakázky – „Specifikace vnitřního vybavení mobiliářem“ a rovněž vyplývá z nabídky zhotovitele podané v otevřeném zadávacím řízení na zakázku. Výše jmenovaná příloha č. 7 zadávací dokumentace veřejné zakázky je nedílnou součástí této smlouvy.

  - Předmět díla bude mít jednotný výtvarný ráz, který bude designově sjednocen. Zhotovitel vypracuje výtvarné řešení, které doloží objednateli. Výtvarné řešení podléhá souhlasu objednatele. Dílo bude dodáno tzv „na klíč“. Dodavatel předá zadavateli kompletně vybavené a funkční prostory expozic, řemeslných a provozních dílen.

  - Zhotovitel se zavazuje zajistit veškerá veřejnoprávní povolení, souhlasy a oznámení příslušných úřadů a další doklady související s provedením díla.

# Podklady pro provedení díla

  - Podklady pro provedení díla, dle kterých je zhotovitel povinen postupovat, jsou obsaženy v příloze č. 1 této Smlouvy – „Oceněném položkovém soupisu prací a dodávek“ a v příloze č. 7 zadávací dokumentace veřejné zakázky - „Specifikace vnitřního vybavení“ (tato příloha se sestává z půdorysů a řezů klášterů, libret expozic, obrázků a specifikace gotického jeřábu) uvedené shora v článku 2., odstavci 2.2. Smlouvy.

  - Předmět zakázky je definován pomocí libret jednotlivých expozičních místností vč. základního seznamu a skic rozvržení expozic, nicméně konečná vizuální podoba a koncepce expozic včetně volby konkrétního zařízení bude úkolem a předmětem plnění ze strany vybraného uchazeče. Veškeré prvky expozic potom tedy, byť jsou třeba věcně odlišné (multimediální prostředky prezentace, řešení expozic, předměty....) tvoří fakticky vzájemně úzce provázaný technický a v tomto kontextu také umělecký celek.

  - Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat veškeré výše uvedené podklady a bez zbytečného odkladu objednatele písemně upozornit na jejich případné vady bránící řádnému a/nebo včasnému provedení díla. Překáží-li vady podkladů řádnému a/nebo včasnému provedení díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho provádění přeruší až do doby jejich změny nebo písemného sdělení objednatele, že na jejich použití při provádění díla trvá. Zhotovitel, který nesplní uvedené povinnosti, odpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené použitím nevhodných podkladů pro jeho provedení.

- Místo provádění díla

  - Místem dodání díla jsou objekty bývalého kláštera sv. Kláry a bývalého kláštera Minoritů (dnes kláštera Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou) v Českém Krumlově. Zde bude dílo umístěno a namontováno. Samotná výroba předmětů, které budou v klášterech umístěny, bude probíhat v prostorách zhotovitele.

# Doba provádění díla

  - Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat celé dílo do 16-ti týdnů od podpisu Smlouvy, nejpozději však do předpokládaného data ukončení projektu, tj. do 30. 6. 2015.

  - V případě, že nebude možné zahájit provádění montáže díla nebo nebude možné pokračovat v montáži díla z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit jeho provádění do dvou pracovních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla nebo pokračování v provádění díla oznámena.

  - Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termíny provedení díla či jakékoli jeho části.

- Cena za dílo

  - Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem [ vyplní uchazeč ] Kč bez daně z přidané hodnoty. K ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty dle platných a účinných právních předpisů. Daň z přidané hodnoty činí [ vyplní uchazeč ]  Kč.  Cena za dílo včetně daně z přidané hodnoty činí [ vyplní uchazeč ] Kč

  - Cena za dílo je stanovena na základě Oceněného položkového soupisu prací a dodávek (dále také jako “rozpočet“). Oceněný položkový soupis prací a dodávek tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

  - Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady spojené s jeho řádným provedením a jako taková je konečná bez možnosti jejího dalšího navýšení, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.

- Platební podmínky

  - Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo postupně v závislosti na skutečném postupu provádění díla zhotovitelem.

  - Cena za dílo bude objednatelem hrazena podle smluvními stranami odsouhlasených dílčích předávacích protokolů, které budou tvořit přílohu každé faktury vystavené zhotovitelem a budou obsahovat náležitosti stanovené v článku 12, odstavci 12.7. Smlouvy. Fakturované ceny budou odpovídat položkám dle rozpočtu. Povinnou přílohou každého dílčího předávacího protokolu (s výjimkou dílčích předávacích protokolů za první dva měsíce od podpisu Smlouvy) budou potvrzení od všech subdodavatelů, podepsaná oprávněnou osobou a prokazující, že veškeré peněžité závazky zhotovitele vůči příslušnému subdodavateli splatné do konce předcházejícího měsíce jsou zcela vyrovnány. Absence či neúplnost takové přílohy opravňuje objednatele odmítnout schválit příslušný dílčí předávací protokol. Shora citované potvrzení od subdodavatelů se nevyžaduje

  - Úhrada příslušné části ceny za dílo bude prováděna na základě faktur - daňových dokladů vystavených zhotovitelem za každý kalendářní měsíc zpětně. Právo vystavit fakturu – daňový doklad vznikne zhotoviteli po schválení příslušného dílčího předávacího protokolu objednatelem.

  - Zhotovitel dílo nebo jeho část převezme pouze v případě, že skutečně provedené dílo bude po termínové i věcné stránce provedeno řádně a zároveň pokud zhotovitel předloží spolu s předávacím protokolem veškerá potvrzení dle odstavce 7.2. tohoto článku. Nepřevzetí díla nebo jeho části z důvodu, že skutečně provedené dílo nebo jeho část nebude po termínové i věcné stránce odpovídat harmonogramu a/nebo z důvodu, že zhotovitel nepředložil potvrzení od subdodavatelů ve smyslu odstavce 7.2 tohoto článku Smlouvy, nemá vliv na povinnost zhotovitele nadále provádět dílo v souladu se Smlouvou, tj. objednatel se tím nedostává do prodlení s úhradou ceny za dílo.

  - Splatnost veškerých faktur - daňových dokladů je stanovena 60 kalendářních dní ode dne doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla účtovaná částka připsána na účet zhotovitele.

  - Veškeré faktury - daňové doklady musejí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktury – daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta splatnosti takto opravené či doplněné faktury – daňového dokladu počíná běžet znovu od jejího opětovného doručení.

  - Kromě zákonných náležitostí musí být na fakturách – daňových dokladech vždy též uveden název projektu „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov“, reg. č. CZ.1.06/5.1.00/01.06132 , projekt realizovaný v rámci Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 5.1.“ a konstatování o financování projektu ze strukturálního fondů EU, Integrovaného operačního programu, Oblasti podpory 5.1.

  - Oproti závazku k úhradě části ceny dle faktury vystavené v souladu s předchozími odstavci tohoto článku je objednatel oprávněn kdykoliv za trvání této Smlouvy započíst jakýkoliv nárok na finanční plnění vůči zhotoviteli, vzniklý na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména tedy nárok na úhradu smluvní pokuty nebo vzniklé újmy.

- Provádění díla

  - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče odpovídající mimo jiné historickému a kulturnímu významu předmětného areálu ve smyslu preambule Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky či historicky cenných prvků staveb a ostatních objektů, v nichž bude dílo umístěno.

  - Zhotovitel je za účelem řádného provedení díla povinen zejména:

  - zajistit řízení a dohled nad prováděním díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),

  - dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této Smlouvě a veškeré pokyny objednatele ve smyslu článku 10 Smlouvy,

  - chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů, a to i ze strany třetích osob, na možná rizika objednatele bezodkladně upozornit,

  - upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění díla zjistí.

  - Zjistí-li kdykoli zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla resp. jeho příslušné části, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a vyčkat s dalším prováděním díla jeho pokynů, resp. v případě překážky týkající se jen určité části díla je oprávněn pokračovat v provádění díla ve vztahu k jiným jeho částem.

  - Před započetím provádění díla předloží zhotovitel objednateli koncept výtvarného řešení vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen. Výtvarné řešení podléhá souhlasu objednatele. Ve vybraných případech na žádost zadavatele bude předloženo detailní řešení.

  - Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.

  - Zhotovitel odpovídá za dodržování veškerých veřejnoprávních předpisů v místě provádění díla, případně v místech prováděním díla dotčených, zejména předpisů bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Odpovědnosti při porušení uvedených předpisů se zhotovitel vůči objednateli nemůže zprostit a odpovídá za jakékoli jejich porušení bez ohledu na zavinění.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo sám nebo s využitím třetích osob uvedených v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „subdodavatelé“). Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavatelem. Zhotovitel je oprávněn zadat subdodávky i jiným subdodavatelům než uvedeným v příloze č. 2 Smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Pokud by se změna týkala subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel v zadávacím řízení o zakázku prokázal určitou část kvalifikace, je zhotovitel povinen znovu doložit prokázání té části kvalifikace, kterou prokázal prostřednictvím dotčeného subdodavatele (sám nebo prostřednictvím nového subdodavatele). Objednatel je oprávněn, v případě zjištění nekvalitních prací prováděných subdodavatelem, požadovat po zhotoviteli ukončení těchto prací subdodavatelem nebo výměnu subdodavatele a zhotovitel je na toto povinen přistoupit.

  - Zhotovitel je povinen plnit veškeré peněžité závazky vůči subdodavatelům, pokud budou na základě jejich samostatného smluvního vztahu oprávněně fakturovány. Pokud zhotovitel nesplní tuto povinnost, je objednatel oprávněn na žádost příslušného subdodavatele, doloženou doklady prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku subdodavatele a zároveň oprávněnost nároku na řádně uplatněnou platbu, a při prodlení zhotovitele s úhradou delší než 30 dnů, zaplatit tomuto subdodavateli dlužnou částku přímo. Takto vyplacenou částku je objednatel dle dohody smluvních stran oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli nebo zhotovitele vyzvat k provedení neprodlené úhrady této částky na účet objednatele. Neprovede-li zhotovitel tuto úhradu nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy, dohodly se smluvní strany na tom, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

  - Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách. Dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí.

- Vzorkování

  - Vzorkování podléhá veškerý dodávaný materiál dle požadavků objednatele. Vzorky budou ukládány v jednací místnosti objednatele po dobu určenou objednatelem, nejdéle však do předání a převzetí řádně dokončeného díla. Vzorkování bude probíhat fyzickými vzorky, prospekty, katalogovými nebo technickými listy, a to dle pokynů objednatele. Zhotovitel v potřebné lhůtě předem předloží objednateli vzorek materiálu, pomocí něhož bude dílo provedeno. Objednatel zkontroluje, zda předložený vzorek odpovídá řemeslným zpracováním, vizuálně, kvalitativně a technologicky požadavkům uvedeným v příloze č. 7 zadávací dokumentace a položkovému soupisu prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud vzorek nebude vyhovující, má objednatel právo navrhovaný vzorek odmítnout a zhotovitel je povinen vzorkování opakovat. V případě, že vzorek byl odsouhlasen, zhotovitel vyhotoví o provedení vzorkování písemný protokol, který podepíší obě smluvní strany. Zhotovitel je povinen při realizaci používat pouze schválené – vyvzorkované materiály a zařízení. V případě, že zhotovitel při realizaci použije jiný materiál než ten, který byl vyvzorkován, je povinen neprodleně tento materiál odstranit a nahradit materiálem vyvzorkovaným.

- Pokyny objednatele

  - Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k provedení díla; pokud tak objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně.

  - Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů k provádění díla či jeho části, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění díla či jeho části, zhotovitel se zavazuje přerušit jej v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynu objednatele nebo do písemného sdělení, že trvá na provádění díla či jeho části podle pokynu.

  - Pokud objednatel trvá na provádění díla podle nevhodných pokynů, zhotovitel neodpovídá za nemožnost dokončení díla či jeho části nebo za vady díla či jeho části způsobené nevhodnými pokyny objednatele, není však oprávněn od Smlouvy z tohoto důvodu odstoupit.

  - Pokud zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady díla či jeho části, případně nemožnost dokončení díla či jeho části, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.

- Kontrola provádění díla

  - Objednatel kontroluje provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které se budou konat vždy minimálně jedenkrát za měsíc, dále dle potřeby objednatele na základě dohody smluvních stran. První kontrolní den se bude konat v úterý první týden po podpisu smlouvy. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.

  - O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Zápis jsou povinni podepsat oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu se Smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními orgány smluvních stran formou písemného dodatku ke Smlouvě.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla i mimo kontrolní dny, a to kdykoli. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.

  - K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu, která se zapíše do zápisu z kontrolního dne. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn (vedle uplatnění nároku na smluvní pokutu) stanovit další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v takto stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy zhotovitelem.

- Předání a převzetí díla

  - Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním díla objednateli v místě dodání díla za předpokladu, že objednatel zároveň dílo v souladu se Smlouvou převezme. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla. Zhotovení protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpis oběma smluvními stranami je podmínkou předání díla.

  - Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele protokolárně převzít pouze řádně dokončené dílo, jímž se rozumí:

provedení díla (všech jeho částí dle Smlouvy vč. umístění a montáže) bez vad a nedodělků, a zároveň

předání kompletní dokumentace díla.

  - Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „přejímací řízení“) nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla (dále jen „předávané dílo“). V případě, že je předávané dílo rozsáhlé nebo je vytvořeno v různých částech (objektech) areálu a v důsledku toho nelze provést přejímací řízení v průběhu jediného dne, dohodnou smluvní strany časový průběh přejímacího řízení.

  - Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:

- jako celek či jeho jakákoli část vykazuje vady a/nebo nedodělky, a/nebo

- zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v článku 7, odstavci 7.2.  a v článku 12, odstavci 12.2. Smlouvy, nebo některý doklad, jež má být její součástí.

  - V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a/nebo nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

  - Objednatel je oprávněn (nikoli povinen) předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání předávaného díla.

  - Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) musí obsahovat alespoň:

- popis předávaného díla,

- zhodnocení kvality předávaného díla,

- soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,

- způsob odstranění vad a nedodělků,

- lhůtu k odstranění vad a nedodělků,

- výsledek přejímacího řízení,

- podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli

- datum předání a převzetí díla.

  - Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, lze po dohodě smluvních stran provést opakované přejímací řízení toliko v nezbytném rozsahu, jež je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. Na opakované přejímací řízení se použijí výše uvedené odstavce o přejímacím řízení obdobně.

  - Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

- Odpovědnost za vady, záruka za dílo

  - Zhotovitel odpovídá za to, že dílo jako celek i jakákoli jeho část bude mít k okamžiku protokolárního předání a převzetí vlastnosti sjednané ve Smlouvě a vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy. Pokud dílo či jakákoli jeho část nebude mít uvedené vlastnosti, jedná se o dílo vadné. Zhotovitel zároveň poskytuje objednateli záruku, že dílo jako celek i jakákoli jeho část, s výjimkou zařízení, výrobků, vybavení atd., u nichž je délka životnosti kratší než sjednaná záruční doba, bude mít všechny vlastnosti sjednané ve Smlouvě a vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy po dobu 48 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla. Poskytnutím záruky se neomezuje zákonná odpovědnost zhotovitele za vady. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po protokolárním předání a převzetí díla objednatelem. Zařízení, výrobky a vybavení s kratší dobou životnosti uvede zhotovitel v příloze č. 4 Smlouvy.

  - Objednatel je povinen písemně uplatnit nároky z vady u zhotovitele bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté.

  - V případě vady díla či jakékoli jeho části vznikají zhotoviteli povinnosti z vadného plnění, jimž odpovídají tato práva objednatele, a to podle volby objednatele:

  - bezplatné odstranění vady,

  - úhrada nákladů na odstranění vad objednatelem či třetí osobou,

  - přiměřená sleva z ceny za dílo v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.

  - Vedle výše uvedených práv objednatele z vadného plnění, má objednatel vždy také nárok na náhradu škody způsobenou mu vadným plněním.

  - Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:

  - potvrdit objednateli bezodkladně faxem, e-mailem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 12 hodin od přijetí reklamace vady,

  - uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady

  - zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady,

  - odstranit běžnou vadu nebránící užívání díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 kalendářních dnů od přijetí reklamace vady,

  - odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady,

  - odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 12 hodin od jejich uplatnění objednatelem, objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem.

  - Objednatel může změnit volbu provedenou mezi právy z odpovědnosti za vady, jestliže takovou změnu zhotoviteli písemně oznámí dříve, než zhotovitel poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny za dílo nebo započne s odstraňováním vad anebo než objednatel započne s odstraňováním vad sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.

  - V případě, že zhotovitel neodstraní příslušnou vadu ve lhůtě dle odstavce 13.5. nebo oznámí objednateli před uplynutím této lhůty, že vady neodstraní, může objednatel takovou vadu odstranit sám nebo třetí osobou, a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady, které k tomu objednatel účelně vynaložil, případně uplatnit jiný z nároků uvedených v odstavci 13.3. výše.

  - Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo či jakoukoli jeho část užívat pro vady, za něž zhotovitel odpovídá.

  - Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od uplynutí záruční doby za celé dílo.

# Finanční záruky

  - Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospěch objednatele vystavení finanční záruky k zajištění peněžitých nároků objednatele za zhotovitelem vyplývajících z této Smlouvy (zejména nároky na zaplacení smluvní pokuty, náhradu škody, nároky vzniklé z odpovědnosti za vady díla, slevu z ceny díla atd.). Pod pojmem finanční záruka se pro účely této Smlouvy rozumí bankovní záruka vystavená ve prospěch objednatele jako oprávněného bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, nebo finanční záruka vystavená ve smyslu zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví ve znění pozdějších předpisů pojišťovnou, které bylo Českou národní bankou uděleno povolení k pojišťovací činnosti (dále jen „pojišťovna“). Jiná finanční záruka nebude akceptována.

  - Vystavení finanční nebo bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli nejpozději do 30 dnů od uzavření Smlouvy originálem záruční listiny vystavené ve prospěch objednatele jako oprávněného. Finanční záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka nebo pojišťovna se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.

  - Finanční záruka musí splňovat tyto podmínky:

  - výše plnění dle finanční záruky je minimálně 1.200.000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých),

  - finanční záruka bude platná po dobu nejméně o dva měsíce delší než předpokládané trvání 48 měsíční záruční doby.

  - Před uplatněním plnění z finanční záruky oznámí objednatel, jako oprávněný, písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky nebo pojišťovny, jako povinného.

  - V případě, že zhotovitel nedoloží objednateli originál záruční listiny v souladu s odstavci 14.1., 14.2. nebo 14.3. tohoto článku, dohodly se smluvní strany na tom, že má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy: Jedentisíckorunčeských) za každý započatý den prodlení.

  - Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 30 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem. Pokud zhotovitel nedoplní listinu v této lhůtě, dohodly se smluvní strany na tom, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve 1.000,- Kč (slovy: Jedentisíckorunčeských) za každý započatý den prodlení. V případě nepředložení nové záruční listiny v uvedené lhůtě je objednatel též oprávněn odstoupit od Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

  - V případě jakékoli změny doby trvání záruční doby díla je zhotovitel povinen platnost odpovídající záruky prodloužit tak, aby její platnost byla o dva měsíce delší než trvání záruční doby. V takovém případě se zhotovitel zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení odpovídající finanční záruky nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušné změny. Pokud tak zhotovitel neučiní, dohodly se smluvní strany, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: Jedentisíckorunčeských) za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

# Pojištění

  - Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na celou dobu provádění díla až do řádného předání díla dle článku 12 Smlouvy a udržovat platné pojištění  na předmět Smlouvy (zhotovované dílo) v ceně díla dle této Smlouvy, a to na montážní rizika spojená s budováním a to včetně všech živelních rizik, odcizení a vandalismu.

  - Zhotovitel je dále povinen uzavřít pojistnou smlouvu na celou dobu provádění díla až do řádného předání díla dle článku 12 této Smlouvy a udržovat platné pojištění  odpovědnosti za škodu vzniklou na majetku nebo zdraví třetích osob (okolní budovy, které zhotovitel nepřevzal, cizí vozidla, chodci v okolí atd.) s pojistným plněním ve výši nejméně  3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých).

  - Zhotovitel je rovněž povinen uzavřít pojistnou smlouvu a na celou dobu provádění díla až do řádného předání díla dle článku 10 této Smlouvy a udržovat platné pojištění  odpovědnosti za škodu na převzatém majetku s pojistným plněním ve výši nejméně 3.000.000,-  Kč (slovy: tři miliony korun českých).

  - Originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o pojištění dle odstavce 15.1., 15.2. a 15.3. se zhotovitel zavazuje předložit objednateli nejpozději do 15-ti dnů od podpisu této Smlouvy.

  - V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platné pojištění v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít pojistné smlouvy a udržovat v platnosti takové pojištění vlastním jménem, přičemž je oprávněn s tím spojené náklady započíst na sjednané plnění zhotoviteli nebo požadovat tyto náklady po zhotoviteli přímo nebo je uplatnit z poskytnuté finanční záruky.

  - Pokud zhotovitel poruší svoje povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

# Vlastnické právo a nebezpečí škody

  - Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Vlastnické právo k věcem, které byly zhotovitelem opatřeny k provádění díla, přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování do díla.

  - Po dobu provádění díla nese nebezpečí škody na předmětu díla, jakož i na věcech opatřených k provádění díla, zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla.

  - Zhotovitel se zavazuje provést veškerá opatření k prevenci vzniku škod podle předcházejícího odstavce tohoto článku, a plnit další povinnosti, k nimž se při provádění díla zavázal.

# Ochrana důvěrných informací

  - Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti se Smlouvou, které se týkají činnosti druhé smluvní strany a smluvní strany se nedohodly na jejich zveřejnění v této Smlouvě jinak. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy jsou smluvní strany povinny poskytnout informace na základě zákona nebo na výzvu osoby k tomu zákonem oprávněné.

  - Informace nebo skutečnosti, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti, obsah Smlouvy nebo její části mohou smluvní strany sdělit pouze osobám a takovým třetím stranám, které je, podle oprávněného názoru příslušné smluvní strany, potřebují znát, aby mohly zvážit, zhodnotit, ocenit nebo schválit tuto Smlouvu nebo aby mohly smluvní straně napomáhat s plněním jejích závazků nebo uplatňování práv. Smluvní strany budou povinny zajistit, aby tyto osoby zachovaly mlčenlivost ohledně sdělených skutečností a informací za podmínek dle tohoto článku.

# Bezpečnost a ochrana zdraví

  - Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat veškeré příslušné hygienické a požární předpisy, jakož i předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

  - Pracovníci zhotovitele i pracovníci subdodavatelů, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou zhotovitele, resp. subdodavatele.

  - V případě úrazu pracovníka zhotovitele, případně jeho subdodavatele, se zhotovitel zavazuje vyšetřit a sepsat záznam o úrazu podle platných předpisů a rovněž provést veškeré úkony s úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad zhotovitel a zavazuje se informovat objednatele o každém úrazu, ke kterému dojde v souvislosti s prováděním díla.

  - Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat subdodavatele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla během postupu prací. Zhotovitel se zavazuje o těchto rizicích informovat všechny dotčené osoby.

# Další práva a povinnosti smluvních stran

  - Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti a závazky vyplývající z této Smlouvy, včetně postoupení Smlouvy ve smyslu § 1895 a n. občanského zákoníku, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

  - Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré podklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů vyžádaných kontrolními orgány. Zhotovitel je dále povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů po dobu, která je stanovena v právním aktu o poskytnutí dotace nebo závazných právních předpisech upravujících oblast zadávání zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu 3 let od ukončení programu dle článku 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999, a umožnit k této dokumentaci za účelem ověřování plnění povinností přístup. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

  - Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

# Odstoupení od Smlouvy, vypovězení Smlouvy

  - Objednatel je oprávněn, mimo dalších případů ve Smlouvě uvedených, písemně odstoupit od Smlouvy, pokud zhotovitel:

    - nezahájí z důvodů ležících na jeho straně provádění díla do 5 dnů od   podpisu této Smlouvy,

    - neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem, a to ani v dodatečné pětidenní lhůtě stanovené písemně objednatelem v souladu s ustanovením článku 13.,

    - neoprávněně přeruší provádění díla po dobu delší než 5 dnů,

    - přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele,

    - poruší svoje povinnosti sjednané v článku 8, odstavci 8.7. Smlouvy,

    - poruší hrubě nebo opakovaně svoje povinnosti sjednané v článku 9., v článku 10.,  v článku 11., v článku 13, v článku 18. a v článku 19. Smlouvy,

    - bude dlužníkem, u nějž bude v zahájeném insolvenčním řízení zjištěn úpadek a rozhodnuto o konkurzu,

    - vstoupí do likvidace.

  - Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou splatné části ceny za dílo, po dobu delší než 90 dnů.

  - Pokud se z důvodů na straně objednatele nepodaří zahájit provádění díla ani do 5 dnů od podpisu Smlouvy nebo pokud bude objednateli odebrána dotace specifikovaná v preambuli této Smlouvy, má objednatel právo tuto vypovědět s účinností výpovědi ke dni doručení výpovědi zhotoviteli, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak. Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli v takovém případě náleží náhrada dosud účelně vynaložených nákladů, nikoliv však ušlý zisk nebo náhrada jiné újmy.

  - Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy, pokud z důvodu vyšší moci bude zcela a na dobu delší než 10 dnů znemožněno některé ze smluvních stran plnit své závazky ze Smlouvy.

  - V případě, že objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodu uvedeného v odstavci 20.1. tohoto článku Smlouvy, nemá zhotovitel nárok na jakoukoliv úhradu ceny za dílo, vynaložených nákladů, ušlý zisk nebo náhradu jakékoliv jiné újmy.

  - V případě odstoupení některé ze smluvních stran od Smlouvy je zhotovitel povinen předat do 5 pracovních dnů všechny výstupy vzniklé a vytvořené v souvislosti s prováděním díla a podklady k nim, jakož i nedokončené dílo. Smluvní strany při předání podle předchozí věty sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od Smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od Smlouvy a cenu účelně vynaložených nákladů na provedení díla do odstoupení.

  - Zhotovitel má v případě zániku Smlouvy odstoupením právo (vyjma případu odstoupení objednatele dle odstavce 20.1. tohoto článku Smlouvy), na zaplacení účelně vynaložených nákladů na provádění díla ke dni odstoupení.

  - Objednatel je oprávněn oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny dle předchozího odstavce započíst pohledávky vzniklé v souvislosti s odpovědností zhotovitele za vady, zvýšenými náklady na dokončení díla v předpokládaném rozsahu prostřednictvím třetí osoby a další pohledávky objednatele vyplývající z této Smlouvy a jejího zániku v důsledku odstoupení.

  - Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

# Smluvní pokuty

  - Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,01% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení zhotovitele s

    - odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu,

    - odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době podle článku 13. Smlouvy (Odpovědnost za vady, záruka za dílo).

  - Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny za dílo za každý   kalendářní den prodlení zhotovitele s dokončením díla dle jednotlivých termínů specifikovaných v článku 5 Smlouvy.

  - Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč (slovy: Pěttisíckorunčeských) v případě nesplnění či porušení každé jednotlivé povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení článku 8. (Provádění díla), článku 9. (Vzorkování), článku 15. (Pojištění), článku 17. (Ochrana důvěrných informací), článku 18. (Bezpečnost a ochrana zdraví) a článku 19 (Další práva a povinnosti smluvních stran) a za každé jednotlivé nesplnění či porušení povinností zhotovitele k poskytnutí součinnosti, nebo její nezajištění u subdodavatele, stanovené v této Smlouvě.

  - Objednatel je oprávněn nárok na smluvní pokutu nebo její část započítat oproti zhotovitelem fakturované splatné a objednatelem dosud neuhrazené části ceny za dílo nebo uplatnit právo na její úhradu z příslušné bankovní záruky. Zbývající část smluvní pokuty je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 15 dnů od doručení faktury s vyúčtováním této smluvní pokuty.

  - V případě, že objednateli nebude ze strany Integrovaného operačního programu poskytnuto plnění na základě přiznané dotace nebo bude její výše krácena nebo bude objednateli udělena sankce, a to vše z důvodu pochybení na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši rovnající se částce, o kterou došlo ke snížení plnění ze strany Integrovaného operačního programu vůči objednateli nebo ve výši udělené sankce objednateli. Nároky na náhradu škody zůstávají tímto nedotčeny.

  - Zhotovitel má právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% za každý kalendářní den prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo.

  - Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

# Úkony, doručování, počítání času

  - Právní jednání mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné nebo ve stanoveném rozsahu též osoby uvedené v „Seznamu oprávněných osob“, jenž tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. Změnu oprávněné osoby nebo novou oprávněnou osobu je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli minimálně ve lhůtě 7 dní před provedenou změnou či rozšířením. Není-li takový postup možný, oznámí zhotovitel objednateli písemně takovou skutečnost nejpozději bezprostředně poté, co nastala.

  - Vyžaduje-li Smlouva u některého právního jednání smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou nebo osobně proti podpisu. V případě, že je jednání učiněno faxem nebo e-mailem, považuje se za platné, pokud je nejpozději následující pracovní den potvrzeno písemnou formou nebo je opatřeno elektronickým zaručeným podpisem.

  - Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s prováděním díla podle Smlouvy bude doručována na adresu:

objednatele:

Město Český Krumlov, oddělení IOP, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov.

zhotovitele:

[ vyplní uchazeč ]

  - Oznámení o jednání smluvní strany se považuje při osobním doručení za doručené ve chvíli, kdy je zanecháno na adrese uvedené v odstavci 20.3. výše, s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8,30 hodin.

  - Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o jednání druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí.

  - Pro účel stanovení běhu lhůt v souvislosti s plněním podle Smlouvy se užije pravidla o počítání času podle § 605 a n. občanského zákoníku.

# Závěrečná ustanovení

  - Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

  - Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.

  - Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud Smlouva nestanoví jinak.

  - Smlouvu lze měnit pouze písemně, formou číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

  - Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

  - Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran o jejím obsahu a že byla uzavřena na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

  - Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1: Oceněný položkový soupis prací a dodávek

příloha č. 2: Seznam subdodavatelů včetně vymezení jejich věcného podílu na ¨

zakázce

příloha č. 3: Seznam osob oprávněných jednat za zhotovitele

příloha č. 4: Seznam zařízení, výrobků a vybavení s dobou životnosti kratší nežli

záruční lhůta

| V _______________ dne_________ | V [ vyplní uchazeč ] dne[ vyplní uchazeč ] |
| --- | --- |
| _____________________ za objednatele | [ vyplní uchazeč ] _____________________ za zhotovitele |