# DODATEK č.7

ke smlouvě na zpracování územně plánovací dokumentace

Územní plán Český Krumlov

ze dne 30.07.2013, evidenční číslo objednatele 462/2013/OÚPPP

ve znění dodatku č.1 ze dne 14.8.2018, evidenční číslo objednatele 498/2018/OÚÚP, dodatku č.2 ze dne 28.7.2020, evidenční číslo objednatele 300/2020/OÚÚP, dodatku č.3 ze dne 28.7.2020, dodatku č.4 ze dne 30.5.2022, dodatku č. 5 ze dne 23.10.2023 a dodatku č.6 ze dne 26.2.2024, který podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

uzavřeli níže uvedeného dne smluvní strany:

Město Český Krumlov

IČ : 				24 58 36

se sídlem 				náměstí Svornosti 1

381 01 Český Krumlov

zastoupené na základě § 103 z.č. 128/2000 Sb. 	Alexandrem Nográdym, starostou

telefon :		380 766 100, 380 766 305

fax :			380 766 101

banka : 		Komerční banka Český Krumlov

č.ú.:		221 241 / 0100

(dále jen objednatel)

a

###### Ing. arch. Pavel Koubek, UK-24, urbanistická kancelář

se sídlem:				Svatopluka Čecha 328

267 51  Zdice

číslo autorizace ČKA 				00 435

IČ :						15078698

DIČ :						CZ500322254

telefon : 					603 263 373

e-mail:                                                                  uk24@volny.cz

banka : 						Česká spořitelna, a.s.

č. účtu 						21996329/0800

(dále jen zhotovitel).

Na základě vyvolané změny koncepce řešení dopravní sítě dle změny č.14 ZÚR Jihočeského kraje (záměna koridoru severního obchvatu silnice I/39 za územní rezervu) a s ohledem na územní souvislosti (eliminace navazujících a dotčených rozvojových ploch) bylo podle usnesení č. 0040/ZM5/2024 zastupitelstva města ze dne 30.5.2024 (pokyny k úpravám návrhu ÚP po veřejném projednání), v rámci přípravy opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP Českého Krumlova, přistoupeno k úpravě dopravní a urbanistické koncepce rozvoje města. Vzhledem k datu uzavření první smlouvy o dílo se dále upravuje cena výkonové fáze čtvrté (ÚP k vydání) podle oficiální míry inflace stanovené ČSÚ za toto období. Po dohodě smluvních stran a podle článku IX., odst.1 výše uvedené smlouvy o dílo se rozšiřuje předmět díla (čl. II smlouvy) a v návaznosti se mění a doplňují články IV., VI. a IX. a jejich níže uvedené odstavce ve smlouvě o dílo takto:

# II.

Dílo a předmět díla

Dosavadní znění bodu 4. se upřesňuje a doplňuje do tohoto znění (doplnění je zvýrazněno tučným písmem):

- Dílo se člení na tyto výkonové fáze:

  - První – doplňující průzkumy a rozbory – v rozsahu výkonů stanoveném v čl. VI. odst.1. této smlouvy.

a.1) 	První rozšířená – aktualizace závěrů doplňujícího průzkumu a rozboru a analýza nových podkladů dle čl. VI. odst. 1.1. Výsledky analýzy slouží zhotoviteli jako pracovní podklad pro koordinaci urbanistické koncepce.

  - Druhá – návrh územního plánu ke společnému jednání – v rozsahu výkonů stanoveném v čl.VI. odst.2. této smlouvy.

b.1)	Druhá rozšířená – návrh územního plánu s prvky regulačního plánu pro vymezenou část Vyšný – ke společnému jednání.

  - Třetí – návrh územního plánu – k veřejnému projednání – v rozsahu výkonů stanoveném v čl. VI. odst. 3. této smlouvy.

c.1)   Třetí rozšířená – úprava územního plánu s prvky regulačního plánu pro vymezenou část Vyšný – k veřejnému projednání.

- Úprava návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání

cc1)	Návrh a ověření koridorů 1, 2, 3 severního obchvatu

cc2)	Úprava návrhu ÚP k opakovanému veřejnému projednání

cc3)	Úprava návrhu ÚP s prvky RP k opakovanému veřejnému projednání

cc2a)	Návrh ÚP – úprava dopravní a urbanistické koncepce v důsledku nahrazení koridoru severního obchvatu územní rezervou

cc3a)	Návrh ÚP s prvky RP – úprava dopravní a urbanistické koncepce v důsledku nahrazení koridoru severního obchvatu územní rezervou

cc4)	Aktualizace vyhodnocení vlivu ÚP na ŽP (VVÚRU)

cc5)	Zapracování závěrů VVÚRU do úpravy návrhu ÚP

  - Čtvrtá – návrh územního plánu – vydání – v rozsahu výkonů stanoveném v čl. VI. odst. 4 této smlouvy

d.1)	Čtvrtá rozšířená – úprava územního plánu s prvky regulačního plánu pro vymezenou část Vyšný – k vydání.

IV.

Cena díla

Dosavadní znění tohoto článku se upřesňuje, upravuje a doplňuje do tohoto znění (doplnění a úpravy jsou zvýrazněny tučným písmem):

Cena díla bez daně z přidané hodnoty je pro jednotlivé fáze za základní výkony stanovena jako cena pevná. V této pevné ceně jsou také započteny veškeré vedlejší náklady. Celková výše honoráře je pro jednotlivé výkonové fáze zpracování územního plánu (ÚP) stanovena takto:

Výkonová fáze                                      		              cena bez DPH  (Kč)         cena s DPH  (Kč)

- Doplňující průzkumy a rozbory (dP+R)		             210.000,-		254.100,-

a.1) 	Aktualizace dP+R  k r. 2018				340.700,-		412.247,-

b)          Návrh ÚP ke společnému jednání	                	450.000,-		544.500,-

b.1)	Návrh ÚP s prvky RP ke společnému jednání		456.000,-		551.760,-

b.2)	Konzultační činnost v rámci pracovní skupiny určeného zastupitele pro územní plánování a průběžné korekce textové a grafické části návrhu ÚP  a ÚP s prvky RP k datu 31.12.2019

285.000,-		344.850,-

b.3)	Koordinační a dohodová činnost v rámci pracovní skupiny pro územní plán k úpravě textové a grafické části návrhu ÚP a ÚP s prvky RP po společném jednání podle vyhodnocení pořizovatele                                                                      277.000,-		335.170,-

- Návrh ÚP k veřejnému projednání 			265.000,-		320.650,-

c.1) 	návrh ÚP s prvky RP k veřejnému projednání		212.500,-		257.125,-

c.2)	zajištění vypracování Vyhodnocení vlivu ÚP na životní prostředí (VVÚRU) zhotovitelem s odbornou způsobilostí					385.000,-		465.850,-

c.3)	zapracování závěrů bodu c.2) do úpravy návrhu ÚP 	225.600,-		272.976,-

- Úprava návrhu ÚP k opakovanému veřejnému projednání

cc.1)	Návrh a ověření koridorů 1, 2, 3 severního obchvatu      	  97.200,-		117.612,-

cc.2)	Úprava návrhu ÚP k opakovanému veřejnému projednání

265.000,-		320.650,-

cc.3)	Úprava návrhu ÚP s prvky RP k opakovanému veř.. projednání

140.000,-		169.400,-

cc.2a)	ÚP - úprava dopravní a urbanistické koncepce v důsledku nahrazení koridoru severního obchvatu územní rezervou                            220.800,-		267.168,-

cc.3a)	ÚP.RP – úprava dopravní a urbanistické koncepce v důsledku nahrazení koridoru severního obchvatu územní rezervou                            116.800,-	141.328,-

cc.4)	Aktualizace VVURÚ

    - hluk + rozptyl studie / imisní + emisní situace	243.000,-  		294.030,-

    - vyhodnocení vlivu ÚP na ŽP (VVURÚ)	             127.000,-		153.670,-

cc.5)	Zapracování závěrů VVURÚ do úpravy ÚP	             256.000,-		309.760,-

- Návrh ÚP k vydání		                           	344.475,-		416.815,-

d.1)       Návrh ÚP s prvky RP k vydání                            	183.600,-		222.156,-

- CELKEM					          5.100.675,-	           6.171.817,-

Odůvodnění úpravy honoráře výkonové fáze cc.2a) až d.1) – viz přílohy č.1 a č.2 tohoto dodatku č.7

VI.

Povinnosti smluvních stran

Dosavadní znění bodu 3. se upřesňuje a doplňuje do tohoto znění (doplnění je zvýrazněno tučným písmem):

3. 	Výkonová fáze třetí – úprava územního plánu k veřejnému projednání

- Objednatel:

  - předá zhotoviteli vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů ke společnému jednání o návrhu územního plánu spolu s pokyny pro jeho úpravu, vyplývající z jeho dosavadního projednání, tj. pokyny pro zpracování úpravy územního plánu pro veřejné projednání

  - s ohledem na obsah stanoviska KUJCK 51259/2021 uplatní u zhotovitele požadavek na zajištění požadovaného podkladu Vyhodnocení vlivu koncepce územního plánu Český Krumlov na životní prostředí zhotovitelem s odbornou způsobilostí

- Zhotovitel

  - vyhotoví úpravu územního plánu podle objednatelem předaných pokynů, tj. zpracuje úpravu územního plánu pro veřejné projednání

  - zajistí vypracování Vyhodnocení vlivu koncepce územního plánu Český Krumlov na životní prostředí zhotovitelem s odbornou způsobilostí

  - zapracuje závěry Vyhodnocení vlivu koncepce územního plánu na životní prostředí do úpravy územního plánu pro veřejné projednání

  - účastní se jednání pracovní skupiny určeného zastupitele pro územní plánování, seznamuje její členy s rozpracovaným návrhem ÚP, vyhodnocuje podněty k úpravám, odůvodňuje navržená řešení a zodpovídá dotazy

  - zúčastní se veřejného projednání územního plánu, při němž seznámí přítomné s jeho obsahem, provede odborný výklad a odůvodnění navrženého řešení a zodpoví dotazy přítomných

  - spolupracuje s objednatelem při vypořádání námitek, připomínek a stanovisek uplatněných k návrhu územního plánu v rámci jeho veřejného projednání

- Objednatel:

zabezpečí projednání návrhu územního plánu po veřejném projednání a zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách s vedením města a vedoucími odborů městského úřadu, při němž budou seznámeni s aktuálním obsahem územního plánu, odůvodněním navrženého řešení a průběhem dosavadního projednání

- Zhotovitel:

zúčastní se projednání územního plánu s vedením města Český Krumlov a vedoucími odborů městského úřadu, kde seznámí přítomné s aktuálním obsahem návrhu územního plánu, jeho odůvodněním  a zodpoví dotazy přítomných

3.3 	Výkonová fáze třetí - pokračování - úprava územního plánu k opakovanému veřejnému projednání

3.3.1	Návrh a ověření koridorů 1, 2, 3 pro severní obchvat města silnicí I/39 a výběr varianty pro zapracování do úpravy ÚP k opakovanému veřejnému projednání

- Objednatel:

  - na základě vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, námitek a připomínek k prvnímu veřejnému projednání uplatňuje u zhotovitele ÚP ověření koridorů 1, 2, 3 pro severní obchvat města silnicí I/39;

  - uplatňuje u zhotovitele ÚP vypracování podkladů pro přepočet zátěže dopravní kostry města;

  - předává všechny dostupné podklady dříve vypracovaných variant řešení severního obchvatu a souhrnný přehled „Severní obchvat ČK v ÚP VÚC JčK a v ZÚR JčK“.

- Zhotovitel

  - vyhotoví podklady pro přepočet kartogramu zátěže dopravní kostry města s aktuálními hodnotami v ÚP předpokládaného počtu obyvatel v rozvojových plochách města (podklad pro firmu NDCon s.r.o.);

  - vyhodnotí z urbanistického hlediska vhodné trasy severního obchvatu (max 3 varianty směrového vedení obchvatu) s ohledem na aktuální územní limity řešeného území;

  - vymezí samostatný koridor pro každou jednotlivou variantu uvažovaného severního obchvatu města;

  - zajistí pro každou variantu vypracování dopravně technického ověření směrového a výškového vedení dopravní stavby a jejich souladu s normovými požadavky – jako podklad pro jednání s nadřízenými orgány (KÚ JčK, MD ČR, ŘSD ČR), aby bylo možné tento záměr nadmístního významu projednávat a evidovat i v nadřazené dokumentaci a celorepublikových rozvojových materiálech;

  - účastní se pracovních jednání určeného zastupitele pro územní plánování a pořizovatele s nadřízenými orgány, seznamuje účastníky s rozpracovanou úpravou ÚP, zajistí odborný výklad a odůvodnění navrženého řešení dopravně technického ověření a zodpoví dotazy účastníků jednání;

- Objednatel

  - zajistí společné pracovní projednání ověřovaných variant 1, 2, a 3 severního obchvatu silnice I/39 s orgány, jichž se úprava dopravní koncepce přímo dotýká (kromě výše již zmíněných např. SŽ, ČD, AOPK, JVS, E.ON, …; se zajištěním zápisu z jednání a písemného vyjádření účastníků.

  - provede vyhodnocení vyjádření účastníků jednání a odůvodnění výběru varianty, která bude zapracována do úpravy územního plánu k opakovanému veřejnému projednání

    - Úprava územního plánu k opakovanému veřejnému projednání

- Objednatel:

  - předá zhotoviteli vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, námitek a připomínek veřejnosti k prvnímu veřejnému projednání územního plánu ve formě pokynů pro úpravu územního plánu k opakovanému veřejnému projednání;

  - s ohledem na obsah stanoviska KUJCK 51259/2021 uplatní u zhotovitele požadavek na zajištění aktualizace požadovaného podkladu Vyhodnocení vlivu koncepce územního plánu Český Krumlov na životní prostředí zhotovitelem s odbornou způsobilostí.

- Zhotovitel

  - vyhotoví úpravu územního plánu podle objednatelem předaných pokynů, tj. zpracuje úpravu územního plánu pro opakované veřejné projednání;

  - spolupracuje s objednatelem při vypořádání námitek, připomínek a stanovisek uplatněných k návrhu územního plánu v rámci jeho veřejného projednání;

  - účastní se jednání pracovní skupiny určeného zastupitele pro územní plánování, seznamuje její členy s rozpracovaným návrhem ÚP, vyhodnocuje podněty k úpravám, odůvodňuje navržená řešení a zodpovídá dotazy;

3.3.2a Úprava dopravní a urbanistické koncepce v důsledku nahrazení koridoru severního obchvatu územní rezervou

  - Objednatel:

  - předá zhotoviteli pokyn včetně závěrů jednání nadřízených orgánů ÚP a rozhodnutí o úpravě řešení koncepce dopravní sítě;

  - Zhotovitel:

  - Vyhodnotí důsledky změny koncepce dopravní sítě na navazující a dotčené rozvojové plochy a v rámci úpravy územního plánu pro opakované veřejné projednání vyhotoví úpravu urbanistické koncepce rozvoje města;

  - zajistí aktualizaci Vyhodnocení vlivu koncepce územního plánu Český Krumlov na životní prostředí zhotovitelem s odbornou způsobilostí;

  - zapracuje závěry aktualizace Vyhodnocení vlivu koncepce územního plánu na životní prostředí do úpravy územního plánu k opakovanému veřejnému projednání;

  - zúčastní se opakovaného veřejného projednání územního plánu, při němž seznámí přítomné s jeho obsahem, provede odborný výklad a odůvodnění navrženého řešení a zodpoví dotazy přítomných;

  - Objednatel:

  - zajistí opakované veřejné projednání územního plánu

  - po opakovaném veřejném projednání územního plánu a zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek zajistí prezentaci územního plánu pro vedení města a vedoucí odborů městského úřadu, při němž budou seznámeni s aktuálním obsahem územního plánu, odůvodněním navrženého řešení a průběhem dosavadního projednání;

  - Zhotovitel:

  - se zúčastní projednání územního plánu s vedením města Český Krumlov a vedoucími odborů městského úřadu, kde seznámí přítomné s aktuálním obsahem návrhu územního plánu, jeho odůvodněním  a zodpoví dotazy přítomných.

    - Výkonová fáze čtvrtá  - návrh územního plánu  - vydání

    - Objednatel:

      - předá zhotoviteli pokyny pro úpravu návrhu územního plánu na základě výsledku jeho opakovaného veřejného projednání

      - předá zhotoviteli části opatření obecné povahy, jímž bude územní plán vydáván, zpracované dle příslušných ustanovení stavebního zákona pořizovatelem

- Zhotovitel:

  - dle pokynů objednatele provede úpravy návrhu územního plánu na základě výsledku veřejného projednání a doplní textovou část o kapitoly zpracované pořizovatelem

  - zúčastní se jednání rady města a jednání zastupitelstva města o vydání územního plánu (formou opatření obecné povahy), při nichž provede odborný výklad navrženého řešení území města

# IX.

# Závěrečná ujednání

Nově se doplňuje bod 21:

21. 	Dodatek č. 7 nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. 462/2013/OÚPPP, ze dne 30.7.2013, jejího dodatku č.1 ev.č. 498/2018/OÚÚP ze dne 14.8.2018, dodatku č.2 ev.č. 300/2020/OÚÚP ze dne 28.7.2020, dodatku č.3 ze dne 24.2.2022, dodatku č.4 ze dne 1.6.2022, dodatku č.5 ze dne 23.10.2023 a dodatku č.6 ze dne 26.2.2024, zůstávají v platnosti.

V Českém Krumlově,	dne …………………….	Za objednatele: Alexandr Nogrády									   starosta města

Ve Zdicích,		dne …………………….	Za zhotovitele: Ing. arch. Pavel Koubek

UK-24, urbanistická kancelář

Příloha č.1

dodatku č.7 ke smlouvě o dílo č.462/2013/OÚPPP na vypracování územního plánu Český Krumlov

Dosud nefakturované fáze úkolu:

| Práce týmu zhotovitele a externích subdodavatelů na úpravě ÚP k opakovanému veřejnému projednání včetně zapracování aktualizace závěrů VVURÚ |  | profese | časový nárok |  |  | finanční nárok [Kč] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | urbanis p |  | T-Mapy | cena | DPH 21% | s DPH | celkem fáze |
|  |  |  | hod |  | hod |  |  |  |  |
| cc.2a | ÚP - úprava dopravní a urbanistické koncepce v důsledku nahrazení koridoru severního obchvatu územní rezervou | UK, D, EL, VKP, ŽP, ZPF | 208 |  |  | 124800 |  | 151008 | 267168 |
|  | digitalizace GIS | T-Mapy |  |  | 120 | 96000 |  | 116160 |  |
| cc.3a | ÚP.RP - úprava dopravní a urbanistické koncepce v důsledku nahrazení koridoru severního obchvatu územní rezervou | UK, D, ŽP, ZPF | 120 |  |  | 72000 |  | 87120 | 141328 |
|  | digitalizace GIS | T-Mapy |  |  | 56 | 44800 |  | 54208 |  |
| cc.4 | aktualizace VVURÚ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) hluková a rozptylová studie - aktualizace imisní a emisní situace | ATEM |  |  |  | 243000 |  | 294030 | 447700 |
|  | b)'aktualizace vyhodnocení vlivu ÚP na ŽP (SEA): | Eko Smrc |  |  |  | 127000 |  | 153670 |  |
| cc.5 | zapracování závěrů VVURÚ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) analýza závěrů VVURÚ a koordinace kompromisních řešení při dodržení zásad komcepce ÚP - průmět do oborů ÚP | UK, ŽP, ZPF | 88 |  |  | 52800 |  | 63888 | 309760 |
|  | b) koordinace zapracování kompromisních řešení profesemi | UK | 72 |  |  | 43200 |  | 52272 |  |
|  |  | D | 24 |  |  | 14400 |  | 17424 |  |
|  |  | VKP | 16 |  |  | 9600 |  | 11616 |  |
|  |  | EL | 16 |  |  | 9600 |  | 11616 |  |
|  | c) úprava a koordinace textové části | UK | 72 |  |  | 43200 |  | 52272 |  |
|  | d) úprava a koordinace grafické části | UK | 32 |  |  | 19200 |  | 23232 |  |
|  |  | T-Mapy |  |  | 80 | 64000 |  | 77440 |  |
| d | úprava ÚP k vydání | UK | 499 |  |  | 299675 |  | 362607 | 416815 |
|  |  | T-Mapy |  |  | 56 | 44800 |  | 54208 |  |
| d.1 | Úprava ÚP s prvky RP k vydání | UK | 253 |  |  | 151600 |  | 183436 | 222156 |
|  |  | T-Mapy |  |  | 40 | 32000 |  | 38720 |  |
| celkem |  |  |  |  |  | 1491675 |  | 1804927 | 1804927 |

cenovou rozvahu vypracoval:

Ing.arch. Pavel Koubek

urbanistická kancelář UK-24

dne 21.11.2024

Příloha č.2

dodatku č.7 ke smlouvě o dílo č.462/2013/OÚPPP na vypracování územního plánu Český Krumlov

Úprava ceny

Výkonová fáze čtvrtá – Úprava ÚP k vydání

čl.IV, odst. d) a d.1) a čl. VI., odst. 4 smlouvy o dílo

Vzhledem k datu uzavření první smlouvy na vypracování územního plánu Český Krumlov (2013) a rozšíření obsahu smlouvy o vypracování části územního plánu s prvky regulačního plánu (2018) a protože v žádném z dodatků k této smlouvě se cena výkonové fáze čtvrté (úprava ÚP k vydání) neměnila, upravuje se cena obou částí této výkonové fáze podle oficiální míry inflace zjištěné ČSÚ za toto období takto:

cena bez DPH	index inflace	cena bez DPH

d)	Návrh ÚP k vydání			225.000,-	153,1		344.475,-

d.1)    Návrh ÚP s prvky RP k vydání           	127.500,-	144		183.600,-

Ověření uvedených hodnot – viz dále uvedené vyjádření ČSÚ, které je součástí této přílohy